Р е п у б л и к а С р б и ј а ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ OПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА ВОДЕ II РЕДА Косјерић, 2026.године

САДРЖАЈ

1. Увод	3

I. Извод из оперативног плана одбране од поплава за водотокове I реда - Водно подручје Морава и Водно подручје Сава	4

1. Правна лица надлежна за организовање и спровођење одбране од поплава на територији Републике Србије, руководиоци одбране од поплава и друга одговорна лица	4

2. Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода	9

II. Процена могуће угрожености од поплава и бујица	10

1. Опште напомене	10

2. Карактеристике територије општине Косјерић од значаја за одбрану од поплава	11

2.1. Основни подаци о територији општине Косјерић	11

2.2. Геолошке карактеристике територије	12

2.3. Хидро-орографске карактеристике	13

2.4. Метеоролошко-климатске карактеристике	18

2.5. Ерозиони процеси	19

2.6. Хидролошке карактеристике водотока и ризици на подручју општине Косјерић	20

3. Референтни догађаји - веће поплаве на територији општине Косјерић	29

4. Оцена ризика од поплава - сценарија  поплава	29

5. Оцена ризика по локацијама	30

6. Мониторинг вода	32

7. Опасности од унутрашњих вода	32

8. Постојеће стање уређености бујичних водотока на ширем подручју општине Косјерић	32

9. Стање одбрамбених линија и других објеката за заштиту од поплава	33

III. Оперативни део	35

А. Мере одбране од поплава и буијца	35

1.  Мере, поступци и радови на превенцији поплава	35

2.  Oперативне мере заштите од поплава, проглашење и укидање одбране од буjичних поплава на водотоковима II реда	35

3. Подручја на којима се организује одбрана од поплава, критичне локације и мере које се на њима предузимају	51

3.1. Подела територије општине на рејоне употребе снага ради заштите од бујичних поплава	51

3.2. Преглед оперативних мера које се предузимају у случају поплаве и бујица	53

3.3. Руковођење одбраном од поплава	57

4. Задаци, одговорност и координација субјеката у одбрани од бујичних поплава	60

4.1. Командант општинског Штаба	60

4.2. Заменик команданта Штаба	61

4.3. Руководилац одбране од поплава - помоћник Команданта	61

4.4. Повереници	61

5. Мере и поступци за санирање штете од поплава	62

6. Процена штета од поплава и бујица	62

7. Подаци о субјектима који руководе одбраном од поплава и бујица	65

8. Ресурси који се користе у одбрани од поплава и бујица	70

9. Финансирање одбране од поплава	74

10. Активности у вези са планским документима	76

IV. Прилози	77

# 1. Увод

Чланом 55. став 5. Закона о водама ("Сл. гласник РС“ бр30/10, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон), као и на основу члана 33. Став 1. Тачка 5. и члана 42. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), те Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) прописано је да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа.

Чланом 55. став 6.  Закона о водама прописано је да Оперативни план за воде II реда нарочито  садржи:  податке  потребне  за  ефикасно  спровођење  одбране  од  поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.

Такође истим чланом Закона о водама прописано је да се  Оперативни план за воде II реда доноси у складу са Општим планом и Оперативним планом за воде I реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног плана за воде I реда.

Оперативни план за одбрану од бујичних поплава се доноси сваке године, ради оперативности (ефикасније коришћење у условима када наступи ванредна ситуација и када се за кратко време морају донети одговарајуће одлуке о дејству на терену). У оперативном годишњем плану се врши прилагођавање евентуалних промена које су настале у односу на претходну годину. Овим планом се дефинишу активности, мере и радови са актуелним подацима од значаја за ефикасну организацију и спровођење одбране од бујичних поплава, у реалним условима изграђености заштитних система.

На основу члана 54. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Уредбом Владе РС („Сл. Гласник РС“ број 18/2019) утврђен је Општи план за одбрану од поплава за период од 2019. до 2025. године. Овим планом дефинисано је:

-  институционално организовање одбране од поплава

-  одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава

-  фазе одбране од поплава

-  превентивни радови и мере у циљу припреме за одбрану од поплава, ван  периода у којем се спроводи одбрана од поплава

-  проглашење и укидање одбране од поплава

-  овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава

-  дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава на водама I реда

-  дужности  и  одговорности  предузећа  и  других  субјеката  који  учествују  у

спровођењу одбране од поплава.

Наредбом Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 325-10-547/2023-07од 18.12.2023.године („Сл.гласник РС“ бр.117/2023 од 27.12.2023.), утврђен је Оперативни план за одбрану од поплава за 2024. годину.

Водотокови I реда на територији општине Косјерић налазе се највећим делом на водном подручју Морава, река Скрапеж са притокама, док један број водотокова гравитира сливном подручју Сава-Дунав.

# I. Извод из оперативног плана одбране од поплава за водотокове I реда - Водно подручје Морава и Водно подручје Сава

## 1. Правна лица надлежна за организовање и спровођење одбране од поплава на територији Републике Србије, руководиоци одбране од поплава и друга одговорна лица

- Координатори одбране од поплава и помоћници

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности бр 2А, Нови Београд тел. 011/201-33-60, E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: Mаја Грбић, моб. 064/802-13-64, E-mail: maja.grbic@minpolj.gov.rs Помоћници: Мерита Борота, тел. 011/201-33-49, Е-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs Мирјана Милошевић, тел. 011/311-71-79, Е-mail: mirjana.milosevic@minpolj.gov.rs

- Главни руководиоци одбране од поплава по водним подручјима и њихови заменици

| „Мораваˮ | ЈВП „Србијаводе”, Булевар уметности бр 2А, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs Заменик за спољне воде и нагомилавања леда: Александар Николић, моб. 064/840-42-00, E-mail: aleksandar.nikolic@srbijavode.rs ЈВП „Србијаводе” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска бр. 3, Нови Београд тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс 011/311-29-27, 201-81-12, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs Заменик за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „Ибар и Лепенацˮ |  |  |  |
| „Бели Дримˮ |  |  |  |
| „Саваˮ |  | ЈВП „Воде Војводине”, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353 E-mail: odbrana@vodevojvodine.com, WЕВ sajt: www.vodevojvodine.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Срђан Кружевић, моб. 064/509-20-00, E-mail: skruzevic@vodevojvodine.com Заменик за спољне воде, нагомилавања леда и за унутрашње воде: Игор Колаковић, моб. 066/864-23-42, E-mail: ikolakovic@vodevojvodine.com | На територији Аутономне покрајине Војводина |
|  |  | ЈВП „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2А, Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs Заменик за спољне воде и нагомилавања леда: Александар Николић, моб. 064/840-42-00, E-mail: aleksandar.nikolic@srbijavode.rs ЈВП „Србијаводе” ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, Бродарска бр. 3, Нови Београд тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 факс 011/311-29-27, 201-81-12, E-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs Заменик за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs | На територији Републике Србије, осим територије Аутономне покрајине Војводина |

- Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомолавања леда, руководилац одбране од поплава на водном подручју и његов заменик

| Водно подручје | НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ Заменик Руководиоца НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ | ВоднА jeдиницА | СЕКТОР - ДЕОНИЦА - OБЈекат |
| --- | --- | --- | --- |
| „Морава” | ЈВП „Србијаводе” ВПЦ „МОРАВА”, Трг краља Александра бр. 2, Ниш тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК Руководиоца НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs | „Велика Морава – Смедерево” | М.1. - M.1.2., M.1.3., M.1.4. |
|  |  | „Велика Морава – Пожаревац” | М.2. - М.2.1, М.2.2., М.2.3. |
|  |  | „Јасеница – Смедеревска Паланка” | М.3.- М.3.1. (објекти 1. и 2) М.4., М.5. |
|  |  | „Лепеница – Крагујевац” | М.3. - М.3.1 (објекти 3.,4. и 5. ) M.3.2., M.3.3., M.3.4., M.3.5. |
|  |  | „Велика Морава –Јагодина, Свилајнац” | М.6. - М.6.1., М.6.2. (објекти 1-8) |
|  |  | „Велика Морава – Ћуприја, Параћин” | М.6. - М.6.2. (објекат 9) М.7. - М.7.1., М.7.2. М.8. - М.8.1. (објекат 1.) |
|  |  | „Јужна Морава – Алексинац” | М.8. - М.8.1. (објекти 2 – 9.), М.8.2, М.8.3. М.10. - М.10.1. |
|  |  | „Нишава – Ниш, Димитровград” | М.9. - М.9.1. - М.9.7. |
|  |  | „Јужна Морава – Лесковац” | М.10. - М.10.2. - М.10.9. |
|  |  | „Јужна Морава – Врање” | М.10. - М.10.10. - М.10.15. М.11. - М.11.1- М.11.6. |
|  |  | „Западна Морава – Крушевац” | М.12. - М.12.1. - М.12.6. |
|  |  | „Западна Морава –Чачак” | М.13. - М.13.1.- М.13.11. |
|  |  | „Јужна Морава – Аутономна покрајина Косово и Метохија” | М.15. М.16. М.21.1. |

- Изоставља се за ово подручје

- Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове

Републички хидрометеоролошки завод Србије, Кнеза Вишеслава 66, Београд Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58 руководилац ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Е-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs ЗАМЕНИК: Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, Е-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs Перманентне службе РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, одељење за метеоролошко бдење: одсек за прогнозу времена: тел. 011/305-09-68 одсек за најаве и упозорења: тел. 011/254-21-84

- Друга правна лица задужене за спровођење одбране од поплава

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Управа за ватрогаснo - спасилачке јединице и цивилну заштиту Недељко Гагић, моб. 064/892-10-97, Е-mail: nedeljko.gagic@mup.gov.rs Милош Миленковић, моб. 064/892-95-67, Е-mail: milos.milenkovic@mup.gov.rs Милорад Спасојевић, моб. 064/892-83-39, E-mail: milorad.spasojevic@mup.gov.rs Управа за управљање ризикоми цивилну заштиту Јелена Димић, моб. 064/892-97-22, E-mail:jelena.dimic@mup.gov.rs Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, E-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs Драган Ивановић, моб.064/892-86-22,E-mail: draganz.ivanovic@mup.gov.rs Бојана Икодиновић, моб. 064/892-71-09, Е-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs Оперативни центар СВС тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-28, тел./факс 011/228-29-28, моб. 064/892-96-68,064/854-39-68, E-mail: nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ Александар Чејовић, моб. 064/892-24-85, E-mail: aleksandar.cejovic@mup.gov.rs МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/488-53-59, факс 021/524-956 Руководилац: Предраг Величковић, моб. 064/892-40-73, тел. 021/661-72-04 Заменик: Мирковић Бранимир, моб. 064/892-70-92, тел. 021/661-72-04 ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП” Трг краља Петра бр. 1, Кладово - на Дунаву у зони акумулација у складу са Законoм о потврђивању Конвенцијеизмеђу Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских и пловидбених система „Ђердап I” и „Ђердап II”, са прилозима („Службени лист СРЈ”- Међународни уговори, број 7/98). На сектору Дунава од km 1333 до km 1433 - ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је је ДТД „Северна Бачка“ д.о.о. Суботица, Трг Цара Јована Ненада бр. 2/I, Суботица, В.Д. Директора: Александар Ђуричковић, моб. 064/111-88-79, тел. 024/551-844, E-mail: dtdsevernabacka@ mts.rs ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ,OПЕРАТИВНА УПРАВА (Ј-3): Руководилац: Марио Арбутина, моб. 064/134-78-91, тел. 011/206-38-98, E-mail: mario.arbutina@vs.rs Заменик: Бојан Стојановић, моб. 063/636-33-75, тел. 011/206-33-64, E-mail: stojanovicb40@gmail.com ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДА Институтзаводопривреду„ЈарославЧерни”а.д., ул. ЈарославаЧерногбр. 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61,факс 011/390-79-55; ГоранНиколић, моб. 066/856-08-87, E-mail: goran.nikolic@jcerni.rs ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА) Институтзаводопривреду„ЈарославЧерни”а.д., ул. ЈарославаЧерногбр. 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61,факс 011/390-79-55; ГоранНиколић, моб. 066/856-08-87, E-mail: goran.nikolic@jcerni.rs

- Лица задужена за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини

| ВОДНО подручје | Јавно водопривредно предузеће (ЈВП) ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА EВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ |
| --- | --- |
| „Мораваˮ | ЈВП „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2А, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59,Е-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs За водна подручја „Морава”, „Ибар и Лепенац” и „Бели Дрим”: Снежана Игњатовић, моб. 064/840-40-87, Е-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs ВПЦ „Морава”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27, Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs, ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27, Е-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs |
| „Ибар и Лепенацˮ |  |
| „Бели Дримˮ |  |

Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује:

- у  редовној  одбрани  од  поплава  од  спољних  вода  свакодневно  осмочасовно  дежурство руководећег особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена;

- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 часова или три смене по 8 часова);

- у редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8.00 до 12.00 часова;

- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8.00 до18.00 часова, односно од 0.00 до 24.00 часа када долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама;

- у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у времену од 6.00–18.00 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0.00 до 24.00 часа (две смене по12 часова);

- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама потребан број лица за рад у времену од 0.00 до 24.00 часа (две смене по12 часова).

Током одбране од поплава, Републички хидрометеоролошки завод Србије:

- свакодневно до 8.30 часова доставља хидролошке и метеоролошке извештаје са станица дефинисаних републичким оперативним планом;

- обезбеђује прогнозе водостаја за дефинисане водомерне станице на водном подручју где се врши одбрана од поплава до 11.30 часова.

Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења, доставља:

– Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде– главном координатору;

– Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине– координатору;

– Јавном  водопривредном  предузећу „Воде  Војводине” –  главном  руководиоцу  и руководиоцима на водним подручјима;

– Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе” – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;

– Министарству  унутрашњих  послова,  Сектору  за  ванредне  ситуације– Републичком  и градском центру за обавештавање;

– Генералштабу Војске Србије, Оперативни центар система одбране.

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде– главном координатору;

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине– координатору;

- Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ – главном руководиоцу;

- Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе“ - главном руководиоцу;

- Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава– секторском руководиоцу;

- Републичком хидрометеоролошком заводу Србије;

- Министарству  унутрашњих  послова,  Сектору  за  ванредне  ситуације– Републичком  центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације.

Републички центар за обавештавање доставља:

- упозорења  о  великим  и  поплавним  водама  потенцијално  угроженим  градовима  и општинама;

- обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда граду и општини на чијој територији је проглашена одбрана од поплава.

## 2. Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода

Критеријум А – Капацитет евакуационог објекта

Услов А1 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада до 24h, или, у случају гравитационог испуста уколико је у пријемнику испуњено минор корито.

Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 48h, или је, у случају гравитационог испуста за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.

Услов А3 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 72h, као и у случају хаварије, или ако је, у случају гравитационог испуста истовремено за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.

Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом

Услов Б1 Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан.

Услов Б2 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у канале је изразито успорен.

Услов Б3 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у мрежу је онемогућен.

Критеријум В – Засићеност земљишта

Услов B1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплављених површина до 1% површине система.

Услов B2 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине система поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.

Услов B3 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од 5% површине система поплављено. Поплављени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.

Критеријум Г – Појава снежног покривача и леда

Услов Г1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза времена – пораст температуре и нагло топљење снега.

Услов Г2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст температуре, топљење снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.

Услов Г3 Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега и кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим системима за одводњавање проглашава наредбом руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручју и то: редовну одбрану када се стекне један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 1,а ванредну одбрану када се стекне један од услова са индексом 2.

# II. Процена могуће угрожености од поплава и бујица

## 1. Опште напомене

У условима повећане количине падавина, од поплава постоји реална опасност на свим водотоковима како у градској зони тако и ван ње. Обично се могу очекивати у јесен као и у рано пролеће када долази и до отапања снегова, али и до огромних штета може доћи и током године услед наглог наиласка већих облачних система који доводе до елементарних непогода.  Нарочито опасност постоји уколико дође до падавина већих од 40мм у сливном подручју ових токова када сви потоци и речице у горњем току нагло набујају и у веома кратком интервалу слију се ка Косјерићкој котлини.

Пораст водотокова и формирање поплавног таласа су најчешће условљени количином падавина, отапањем снега са околних брда и планина али потенцијалну опасност представљају и вештачки водозахвати, првенствено вештачке акумулације и бране које се налазе у сливу изнад градског подручја.

Главна опасност од поплава потиче од великих вода река Скрапеж, Кладороба, Сеча река, Лимац као и бројних водотока који се уливају у наведене реке. Једна од одлика режима речних токова на територији општине Косјерић је да су токови са великим нагибом,веома често са стамбеним објектима уз само корито као и да приликом наиласка бујице долази до транспорта велике количине наноса али и другог отпада који се депонује уз речне обале.

## 2. Карактеристике територије општине Косјерић од значаја за одбрану од поплава

### 2.1. Основни подаци о територији општине Косјерић

Положај општине Косјерић на територији Србије

Општина Косјерић се налази у Западној Србији, у Златиборском округу. По површини којуобухвата и броју становника, односно по густини насељености, спада у мање општинеовог управног округа. Обухвата површину од 358 km2, подељену на 27 насеља.

Општина се налази на државном путном правцу првог реда број 21 Нови Сад-Шабац- Пожега-граница Црне Горе. Други стратешки путни правац је Београд-Ваљево-Косјерић- Пожега.

Удаљеност Косјерића од Београда је 146 km. Државни пут другог реда Косјерић-Варда-Костојевићи-Бајина Башта (36km) га директно повезују са западном границом Републике, а државни путни правац другог реда Косјерић-Црнокоса-Ужице (28km) га најкраћом везом повезује са центром региона. Путни правац Ваљево-Косјерић-Пожега-Чачак, општину Косјерић (57 km) повезује са најпрометнијом саобраћајницом Србије и будућим ауто путем Пожега-Београд-Суботица. Пруга Суботица-Београд-Бар, Косјерић директно повезује са Јадранском обалом.

Планински венци Маљена, Повлена и Црнокосе (западни, северни и јужни део општине)са насељима и селима углавном изнад 500 m надморске висине. Најмању надморску висину има центар општине, град Косјерић, који се налази на 420 метара у долини реке Скрапеж, чије се главне притоке, Кладороба и Лимац, уливају у самом насељу.

Варошица Косјерић, административно и управно средиште општине, није смештена угеометријском центру територије, већ у јужном делу, у долини реке Скрапеж, на речној тераси, на десној обали. Положај Косјерића одређен је координатама 44о с. г. ш. и 19 55 ои. г. д. Центар варошице је на надморској висини од 418 m. На том месту се укрштају државни путни правци, који су повезани са мрежом општинских путева, који омогућују Косјерићу природну везу са свим деловима општинске територије. Удаљеност варошице Косјерић од крајње тачке општине износи око 21 km.

Општина Косјерић по последњем попису из 2011. године има око 12.500 становника, распоређених у 26 насеља.Седиште општине, варошица Косјерић, са око 4.000 становника. Сва насеља Општине гравитирају граду Косјерићу, као једином насељу градског типа са развијеним секундарним и терцијарним делатностима.

Општина Косјерић се граничи са округом општине Ваљева, Ужица и Пожеге. Близина поменутих граничних градова је условила мањи број производно-пословних система, тј. не толико изражену концентрацију ППС у самом насељу Косјерић у односу на читаву територију општине. У том погледу су изражене и дневне миграције радно способног становништва.

Општина Косјерић са насељима

### 2.2. Геолошке карактеристике територије

По основној геолошкој карти, лист Ваљево и Ужице, 1:100 000, као и на основу постојеће основно геолошко обележје ширег подручја представља комплекс мезозоика, који је рашчлањен на више катова и фација. У грађи су заступљени слојеви креде и јуре. На делу терена преко мезозијских наслага залежу слојеви неогена, изграђени од глина, лапораца и пешчара.

Алувијум (al) изграђује простор у зони речног тока Скрапежа и Кладоробе, а изграђен је од глина, шљункова и пескова.

Сам Косјерићки басен изграђен је од палеозојских шкриљаца, тријаских кречњака, дијабаз – рожначке формације и горњо кредних седимената.

База седимената је изграђена од кварцних конгломерата, жуте песковите глине, угљоносне глине и жуте каолинске глине. У самом басену има појава угља спорадично. Неогена серија овде завршава са црвенкасто – жућкастим песковима и шљунковима.

Старост ових седимената одговара горњем миоцену. Косјерићки басен је трпео одређена тектонска дешавања, тако да су овде регистровани раседи правца пружања СЗ – ЈИ и меридијанског правца пружања. Сам басен показује знаке синклиналног убирања са осом набора СЗ – ЈИ.

ГЕОЛОШКА КАРТА СРБИЈЕ
ЈУГОЗАПАДНИ КВАДРАНТ

### 2.3. Хидро-орографске карактеристике

а) Хидрографска мрежа на ширем подручју општине Косјерић

Хидрографска мрежа општине Косјерић је веома развијена и обухвата скоро више од 50 водотока. Од свих токова најбитнији су Скрапеж,Кладороба и Сеча Рекаса својим притокама који су у свом горњем делу бујични водотокови, док река Скрапеж избијањем ка пожешкој котлини прелази у миран режим течења и има карактеристике равничарских река. Што се тиче њених притока сви су карактеристични бујични токови са мањим или већим бујичним интензитетима.

Река Скрапеж је водотокI реда,и на њој постојиконтинуално осматрање тако да се у следећем прилогу могу видети подаци о максималним и минималним протицајима, са графиком и картом сливног подручја водотокова на територији општине Косјерић и општини Пожега до ушћа у Ђетињу. У табеле су дати подаци мерног места у Косјерићу, док осматрања и мерења се врше на још две локације на Скрапежу, у селу Каленић и Пожеги пре ушћа у Ђетињу. Овде су приказани само подаци који се односе на протицаје у Косјерићу.

| Broj | 47460 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osm. vod. | Autom.stan. |  |  |
| Pocetak rada | 1961 |  |  |
| Stanica | Kosjeric |  |  |
| Reka | Skrapez |  |  |
| Sliv | Djetinje | Zapadne Morave |  |
| Kota "0" | 403mnm |  |  |
| km od usca | 31.7km |  |  |
| Pov.sliva | 166km2 |  |  |
| Godina | Qmin | Qsr | Qmax |
| 1961 | 0.36 | 2.8 | 65.6 |
| 1962 | 0.15 | 3.12 | 36 |
| 1963 | 0.12 | 2.97 | 33.4 |
| 1964 | 0.7 | 2.77 | 32 |
| 1965 | 0.18 | 2.76 | 128 |
| 1966 | 0.32 | 3.24 | 29.3 |
| 1967 | 0.2 | 3.72 | 116 |
| 1968 | 0.16 | 3.03 | 101 |
| 1969 | 0.24 | 2.84 | 25.3 |
| 1970 | 0.44 | 6.45 | 108 |
| 1971 | 0.4 | 3.3 | 83.4 |
| 1972 | 0.28 | 1.51 | 15.2 |
| 1973 |  |  |  |
| 1974 |  |  |  |
| 1975 |  |  |  |
| 1976 |  |  |  |
| 1977 | 0.86 | 2.61 | 27.9 |
| 1978 |  |  |  |
| 1979 | 0.8 | 3.32 | 46.6 |
| 1980 |  |  |  |
| 1981 | 0.44 | 2.05 | 23.1 |
| 1982 | 0.39 | 1.13 | 34.3 |
| 1983 | 0.27 | 0.895 | 13.8 |
| 1984 | 0.355 | 2.13 | 24.6 |
| 1985 | 0.25 | 1.71 | 38.0 |
| 1986 | 0.27 | 1.92 | 75.5 |
| 1987 | 0.14 | 1.87 | 67.1 |
| 1988 | 0.13 | 1.41 | 46.0 |
| 1989 | 0.286 | 1.34 | 36 |
| 1990 | 0.16 | 0.564 | 6.28 |
| 1991 | 0.2 | 1.18 | 36.1 |
| 1992 | 0.21 | 1.42 | 23.5 |
| 1993 | 0.165 | 0.982 | 8.1 |
| 1994 | 0.196 | 0.977 | 20.1 |
| 1995 | 0.34 | 1.68 | 22.2 |
| 1996 | 0.3 | 2.18 | 32.2 |
| 1997 | 0.34 | 1.53 | 36.4 |
| 1998 | 0.124 | 1.2 | 15.8 |
| 1999 | 0.38 | 2.05 | 18.4 |
| 2000 | 0.084 | 1.26 | 21.3 |
| 2001 | 0.196 | 1.18 | 32.2 |
| 2002 | 0.092 | 1.34 | 18 |
| 2003 | 0.220 | 1.04 | 15.4 |
| 2004 | 0.420 | 1.72 | 10.6 |
| 2005 | 0.340 | 1.80 | 23.5 |
| 2006 | 0.300 | 1.96 | 18.8 |
| 2007 | 0.220 | 1.47 | 26.2 |
| 2008 | 0.240 | 1.17 | 10.2 |
| 2009 | 0.300 | 1.67 | 25.8 |
| 2010 | 0.360 | 2.37 | 30.8 |
| 2011 | 0.198 | 0.941 | 19.2 |
| 2012 | 0.065 | 1.44 | 56.2 |
| 2013 | 0.082 | 0.983 | 20.0 |
| 2014 | 0.199 | 2.68 | 181 |
| 2015 | 0.356 | 1.78 | 10.1 |
| 2016 | 0.429 | 1.64 | 45.7 |
| 2017 | 0.340 | 0.996 | 12.9 |
| 2018 | 0.272 | 1.58 | 21.2 |
| 2109 | 0.111 | 1.36 | 22.6 |
| 2020 | 0.115 | 0.965 | 210 |
| 2021 | 0.149 | 0.812 | 13.4 |

НАПОМЕНА: Због успора воде који се јавио у зони моста који се градио у Косјерићу 2020. године (неуклоњене скеле из корита), подаци о максималном протицју од 210m3 на профилу хидролошке станице Косјерић, не могу се сматрати валидним, без обзира што су објављени и публиковани у Хидролошком годишњаку (протоци воде) за 2020. годину издато од стране РХМЗ-а.

Због свега наведеног, овај протицај није унет у графичком прилогу испод.

У  сливу Скрапежа постоји аутоматска хидролошка станица„Косјерић“. Подаци о наведеној станици дати су испод у тексту.

Треба напоменути да се хидролошка станица до 1980. године налазила низводно од садашње локације, на мосту испод ушћа Кладоробе у Скрапеж, на коти „0“ водомера 425,65 mnm. Површина слива је била 279 km². Од 1980. године, станица је померена узводно уз Скрапеж на коту „0“ водомера 403,00 mnm. Површина слива коју сад покрива износи  166 km². Без обзира што је кота узводније и површина слива доста мања, апсолутни максимум поплавног таласа је био 2014. године, што само још једном показујеисправност да се све будуће акције на одбрани од поплава морају базирати према овим подацима.

НАПОМЕНА: Изградњом новог моста преко реке Скрапеж у Косјерићу (2020. године), на око 70m низводно од постојеће хидролошке станице РХМЗ-а, регулација минор корита је спуштена за 1m у односу на старо корито, што не би требало да има велики утицај на резултате очотавања, али док се то званично не потврди од стране надлежне институције за хидролошка мерења/очитавања и публиковање података (РХМЗ), сва очитавања са ове станице треба узети са одређеном резервом у погледу тачности очитаних података.

Локација хидролошке станице РХМЗ-а у Косјерићу

Хидрографска мрежа водотокова општине Косјерић  (Google Earth)

б) Геоморфолошке  карактеристике  сливова  и  морфолошке карактеристике бујичних водотока

Од геоморфолошких карактеристика општине Косјерић могу се истаћи многе долине са стрмим и благо нагнутим странама. Рељеф сачињавају Косјерска котлина, брда Субјел, Црнокоса, Град.

Горњи  делови  сливова  већине  бујичних  водотокова  припадају  брдским  подручјима,  са релативно великим падовима слива и речног корита. С друге стране, доњи токови се налазе већином у равничарским зонама – долинама реке у које се ови бујични водотоци уливају.

Косјерска котлина је једна у низу котлина којима су на југу ограничене Ваљевске планине, друге две су Лужничка котлина и Пожешка котлина. Генерално гледано, пружање косјерске котлине је по правцу северозапад-југоисток.

Познато је да је најважнији геоморфолошки фактор који утиче на генезу великих вода, пад речног слива. Већина бујичних водотока на подручју општине Косјерић немама развијене речне долине у доњем  делу  тока осим Скрапежа и Кладоробе.  Дужине  и  ширине  речних  долина  су  променљиве,  у  зависности  од геоморфолошких и геолошких услова. У оквиру морфолошких фактора водотока, посебан значај има уздужни пад. Уздужни пад речног корита је детерминантни фактор хидрауличког режима тока.

Код већине природних водотока, димензије речног корита и његова пропусна моћ нису у сагласности са протицајима великих вода, што је основни узрок феномена поплава. Такав је случај  са  већином  бујичних  водотока  на  територији  општине Косјерић, нарочито у градском језгру због урбанизације и изградње објеката непосредно уз водотоке.  У  већини  случајева, димензије корита су минималне – са ширином у нивоу обала од 2 – 4 m и максималном дубином (денивелацијом између обала и талвега) од 1 – 2 m. Ово се првенствено односи на потоке, притоке реке Скрапеж.

в) Подземне воде

Подземне воде се на територији општине Косјерић јављају на разним дубинама у зависности од геолошког састава, хидро-геолошких особина стена, конфигурације терена и нагиба.

У долинском и котлинском делу слива Скрапежа постоје два типа издани. Код водопропусних стена јавља се фреатска издан, а у котлинама се сем фреатске издани јавља и артешка издан на дубини од 60 и 92 m.У западном делу слива на кристаластим шкриљцима јавља се плитка издан. Такви терени се јављају и по долинском дну Скрапежа и његових притока. У кречњачким деловима слива налази се пукотинска крашка издан. Она се јавља у области Маковишта, Таора и Субјела. Ту се налазе два јака крашка врела: Таорско и Црвенбрешко. Од Косјерића до Каленића, Скрапеж се није усекао кроз кречњак до вододрживе подлоге, тако да пукотинска издан отиче подземно до издани у алувијалној равни.

Појаве термалних и термоминералних вода су такође карактеристика слива Скрапежа. Реч је о хипотермама температуре од 21-25.6оC. На локацији „Скакавци“, у сливу Мионичке реке очекују се температуре и од 40oC.

Услед повољне геолошке грађе и тектонских односа у сливу, рељефне дисецираности и повољних климатских карактеристика (количине падавина) у сливу Скрапежа се јављају бројни извори и врела.Таорско врело се налази на десној долинској страни средњег тока Скрапежа, на 12 km удаљености од Косјерића. Има велику издашност, која се може објаснити великом облашћу коју дренира.Највиша кота сливне површине је 1003 m. Водни ток који је некада текао по површини данас је подземни ток. Данас се налази на 700 m н.в, 80 m изнад тока Скрапежа. Таорско врело извире испод вертикалног одсека високог 35-40 m на контакту серпентинита и кречњака. Од 1983. године користи за водоснабдевање Косјерића. Издашност врела износи 8640 m3/дан (документација Војногеографског института), а према доступним подацима за потребе се данас захвата 2850 m3/дан.

Црвенбрешко врело је најјаче врело у сливу Скрапежа и неки аутори га сматрају правим извориштем Скрапежа. Оно никада не пресушује и даје по Мисаиловић И. (1981) чак 2 m3/s у време свог максимума.Према документацији ВГИ на извору истиче 25 l/s воде. Црвенбрешко врело се налази на левој страни долине Скрапежа, на 3 - 10 m изнад речног корита и на 900 m н.в.

Врело Бањица је извор термоминералне воде у изворишном делу Дубнице у засеоку Спасојевићи. Детаљна истраживања су показала да температура воде износи 25.6 oC. Друго термално извориште у долини Дубнице је извориште „Деспотовићи“. Температура воде износи 21оС.

На Субјелу се на висини од 750 m налази 20 кружно поређаних извора, од којих је 5 веће издашности.Најјаче је Јотино врело са 10 l/s воде на 680 m н.в., Следе врело Студенац са 8 l/s воде на 700 m н.в. и Милаковића врело са 6 l/s воде на 730 m н.в., које је каптирано.

На основу документације ВГИ, у сливу Скрапежа се налази 207 извора од којих је 116 некаптирано, а 91 каптиран.

### 2.4. Метеоролошко-климатске карактеристике

Територија општине Косјерић припада зони умерено – континенталне климе и субалпској варијанти. Према десетогодишњем просеку (Статистички календар Југославије, односно Србије и Црне Горе од 1995. до 2005. године), просечна годишња сума падавина на метеоролошкој станици која се налази у Косјерићу износи 778 mm са доста неравномерном расподелом падавина у току године. Максимум падавина је у мају (94 mm), а минимум у фебруару (48 mm), уз изразити секундарни минимум у октобру (52 mm). Број дана са снежним падавинама креће се од 18 до 38. Околина Косјерића има правилан ток просечне месечне температуре са максимумом у јулу (19,5°С), минимумом у јануару (-3,3°С) и средњом годишњом температуром од 9,4°С. Апсолутна максимална температура износи 31,9° а апсолутна минимална забележена температура -18,6° (амплитуда 50,4°С). Влажност ваздуха је максимална у децембру (83%), услед обимних падавина и ниских температура, а минимална у априлу (67%), због мале количине падавина и осетног пораста температуре ваздуха. Од ветрова највећу учесталост има ветар југозападног правца, као и јужни ветар, карактеристичан за почетак пролећа.

### 2.5. Ерозиони процеси

Пошто територија општине Косјерићспада у ред брдско-планинских подручја, сврстава се у групу локалних самоуправа са већом надморском висином, великим нагибима терена и  развијеном речном мрежом, све то представља предуслов за поремећај земљишта што је један од главних услова за појаву ерозије.

Водна ерозија је најуочљивија и обухвата скоро целокупну територију општине. Њен интензитет зависи првенствено од нагиба терена и падова тока и сливова. У нашем подручју карактеристични су следећи видови водне ерозије:

- Регионална или плувијална ерозија (изазвана радом кише);

- Флувијална ерозија (изазвана радом речне воде) и

- Подземна ерозија-суфозија (ерозија подземном водом).

Регионална ерозија водом практично је заступљена на територији целе општине. При томе, треба водити рачуна да она није подједнако  изражена већ да постоје делови где је она блажа (природна, нормална ерозија) и јача (убрзана ерозија). Око 5% територије општине угрожено је јаком ерозијом, односно огољени терени са великим нагибима, док у осталом делу преовладава нормална ерозија која се не може спречити јер је део природног циклуса који ствара алувијалне наслаге земљишта у речним долинама.

Флувијална ерозија је у суштини комбинација регионалне ерозије потпомогнуте снагом текуће воде, која протиче кроз корита сливова од поточића до река. Она је израз ерозионих процеса у сливовима. Уколико је речни слив мање захваћен процесима ерозије, утолико се ради више о мирном речном водотоку и обрнуто. Оног момента када у речном сливу процеси регионалне ерозије узму већи замах, тада речни слив постаје бујични слив, без обзира на његову величину.Делимична досадашња истраживања о томе, нису довољна да би се добила потпуна слика о штетности деловања ерозије на територији  општине. Познато је, да  је поред земљишта, вода један од главних елемената за унапређење свих елемената производње (индустрија, енергетика, водоснабдевање, пољопривреда и др.) те се озбиљно мора приступити смањивању ерозионих процеса јер то директно доводи до смањења корисних вода, а повећава дејство штетних, поплавних вода. Што се тиче укупног стања еродираности терена на територији општине Косјерић, најмању површину обухвата јака ерозија (ексцесивна није заступљена), а највећу слаба и врло слаба ерозија што показује да је стање еродираних терена још увек задовољавајуће, али да се погоршава првенствено због геолошког састава (неотпорност и непропустљивост стена), рељефа (велика просечна висина сливова и нагиба терена), климатских чиниоца (висока количина падавина, велике температурне разлике, ветрови) те слабе вегетационе покривености терена.Поред природних фактора веома је изражен антропогени фактор (непланска и нерационална обрада земљишта) који је један од главних узрочника деградације и деструкције земљишта који доводе до повећања степена угрожености од ерозије.

Штете које настају услед јаке ерозије огледају се првенствено у великом губитку плодног (обрадивог) земљишта, на теренима који имају велике падове, и у губитку плодног земљишта у долинама које се затрпавају еродивним материјалом (наносом), као и плављењу стамбених објеката, комуналне и путне инфраструктуре. Такође, једна од последица деловања ерозионих процеса, као и непланске урбанизације јесте појава клизишта.

Пошто у општини Косјерић није било организованог и систематизованог прикупљања података о досадашњим изведеним антиерозионим радовима, јасно је да се само биолошким (пошумљавање ерозијом угрожених подручја и сливова, заштита обала, косина, насипа итд.) и грађевинско-техничким мерама (извођење одговарајућих радова) уз велики напор и стрпљење могу постићи значајни резултати у борби са ерозијом, као процесом који директно угрожава најразличитије видове људске делатности (пољопривреда, шумарство, индустрија и др.).

Израдом Плана за заштиту од ерозије тла ће се предочити низ мера који ће довести до смањења проблема са ерозијом, али и са другим видовима нестабилности терена, првенствено мислећи на клизишта и нестабилне падине.

### 2.6. Хидролошке карактеристике водотока и ризици на подручју општине Косјерић

Сливне површине на подручју општине Косјерић показују показују високе вредности специфичног отицаја вода, што је последица више фактора: висока вредност падавина, мала примена противерозионих радова на обрадивим површинама, повећан степен урбанизације на рубним подручјима градског језгра као и смањење шумских површина на тим деловима, а оно растиња које је преостало је слабијег квалитета.

Као што је истакнуто, основна карактеристика хидролошког режима бујичних водотока произилази из специфичне динамике бујичних феномена.

Карактеристична генеза и брза концентрација вода у бујичним сливовима условљава нагли надолазак и кратко трајање великих вода. Отуда је временска база хидрограма великих вода кратка, као што се може констатовати из прилога на коме је приказан талас великих вода на репрезентативномводотоку  на подручју општине Косјерић (Скрапеж), као и мањим водотоковима (Кладороба, Сеча река, Лимац, Стојићка река).

#### а) РекаСкрапеж

Река Скрапеж извире испод Малог (1347 m) и Великог Повлена (1271 m). Извор на 1130 m је узет за главни, мада у оквиру изворишне челенке постоји више сталних и повремених извора од којих постаје река Скрапеж. У том горњем делу Скрапеж је познат и по називу Рјечица, а пошто у кориту, пред улазак у прву клисуру дугу око 3 km, наиђе на понор у коме повремено лети губи сву воду, носи назив поток Суваја. По изласку из клисуре, Скрапеж избија у виду Црвенбрешког врела. Када прими воду овог врела, Скрапеж се зове Таорска река.

Све до Годљева река има неусаглашен речни профил, велики пад, прегибе у кориту, уску долину, а од Годљева је усечена у неогене седименте, па је речни пад блажи, као и долинске стране. Скрапеж носи локалне називе по селима кроз која протиче, па тако на деоници кроз Радановац носи назив Радановачка река, а кроз Годљево Годљевача. Народ овог краја тек од ушћа Сеча реке Скрапеж зове тим именом. Пошто има бројне притоке, тј. скрпљен је од многих потока, по народном предању првобитно је носио назив Скрпеж, да би се касније добио данашњи назив Скрапеж.

Корито је регулисано кроз насеље Косјерић, у циљу заштите од великих вода. У горњем делу тока ширина корита износи 3-15 m, а низводно од Косјерића па до ушћа 15-50 m (Мисаиловић, 1981). У Пожешкој котлини има све одлике равничарске реке која има широко корито, меандре и носи велике количине наноса.

За слив Скрапежа се може рећи да је лепезаст и прилично симетричан. Коефицијент асиметричности слива Скрапежа по М. Оцокољићу износи 1.13 (Оцокољић, 1976). Он је значајан за појаве великих вода. Највећи субслив је слив Лужнице, који захвата 22.44 % слива Скрапежа. Најиздуженији је слив Реновице, притоке Сеча реке, док највећу заобљеност има слив Сеча реке.

Око 65 % слива Скрапежа се налази између 400 и 700 m н.в., од чега се највећи део површине слива (1/4) простире између 500 и 600 m н.в. Свега десетак квадратних километара се налази преко 1000 m на северозападном ободу слива и то су падине планине Повлен. Око 10% површине слива се налази испод 400 m н.в. и то је алувијална раван Скрапежа и Лужнице у доњем делу тока. Средња надморска висина слива износи 600.76 m

Скрапеж је лева притока Ђетиње, а неки аутори је третирају као трећу саставницу Западне Мораве*. Интересантно је поменути да М. Милићевић спомиње Ђетињу као притоку Скрапежа наводећи „У Скрапеж се уливају речице: Сјечица, Кладоруба, Дужница, и Ђетиња.“ (Милићевић, 1876).

Хидрогеографске карактеристике Скрапежа нису повољне. У Западну Мораву уноси 4.73 m3/s воде, што је 4% воде њеног протицаја код Сталаћа, а његов слив чини 4.09% површине слива Западне Мораве. Према издашности слива, са 7.51 l/s/km2, сиромашнији је од Моравице (12.8 l/s/km2), Ђетиње (9.76 l/s/km2), Каменице (10.77 l/s/km2), Граца (17.57 l/s/km2) и Ибра (8.44 l/s/km2).

Једино је у сливу Колубаре специфичан отицај мањи од специфичног отицаја Скрапежа и износи 6.5 l/s/km2.

Хидрографска карта слива Скрапежа до ушћа у Ђетињу (са пресеком до Косјерића)

Висинске зоне слива Скрапежа до ушћа у Ђетињу

Река Скрапеж има изражен бујични карактер, нарочито у горњем делу слива где има већи број бујичних притока. Веома је изражена разлика у вредностима између, минималних и максималних протицаја тако да иде и до неколико десетина пута. Природно стање корита је такво да осим недовољног протицајног профила, честом плављењу околног терена доприносе и густа вегетација на обалама и веома изражене оштре кривине на водотоку што све умањује пропусну моћ корита.

Осим тога, на траси постоје мостови који немају довољне светле отворе да пропусте поплавни талас па се често дешава да мостови постану уска грла и зона успора за протицај велике воде што све доводи до изливања па чак и прекида саобраћаја у зони истих.Овде нарочито треба поменути мост у центру Косјерића чија је потпуна реконструкција планирана у наредном периоду, тако да ће моћи да пропусти стогодишњу водуQ1%,без опасности да може доћи до изливања из коритаприликом наиласка велике воде, а ова локацијавише не би представљала критичну тачку.

Пошто је река Скрапежводоток I реда, на њој постоје или су постојала континуална осматрања.

Дефинисани максимални протицај на реци Скрапеж на профилу  кроз Косјерић пре улива Кладоробе и потока Лимац:

- Велика вода повратног периода хиљаду година Q0,1% = 300 m3/s,

- Велика вода повратног периода сто година Q1% = 157 m3/s,

- Велика вода повратног периода педесет година Q2% = 120 m3/s.

Наведене вредности представљају полазну основу за праћење велике воде и све припреме иду у смеру као да ће вероватноћа наиласка велике воде бити на максимуму.

Познавањем максималног протицаја и висине поплавног таласа, нарочито у условима густе урбанизације насеља, дефинишу се делови у урбаној зони који су ризични за градњу због вероватноће појаве великих вода које могу довести до штета већег обима на материјалним и другим добрима, као и да могу довести до угрожавања људских живота.

Прикупљени подаци првенствено се односе на изучаване водотокове. Осим на реци Скрапеж, на мањим токовима не постоје регуларна и редовна осматрања водостаја и мерења протицаја тако да ови сливови спадају у категорију неизучених са становишта хидролошке изучености.

Морфохидрографски показатељи реке Скрапеж

#### б) Сеча река

Сеча река је највећа притока Скрапежа на територији општине Косјерић. Извире на 658 m н.в., а улива се у Скрапеж на 449 m н.в. Чини је више поточића који се сливају са Јакља и Церја. Има лепезаст слив и веће притоке Полошницу и Реновицу са леве стране и Тмушу са десне. Полошница и Реновица извиру на Маковишту и теку паралелно са Скрапежом, што говори о томе да су и оне некада биле директне притоке некадашњег неогеног језера. Тмуша, тачније њене саставнице Таталија и Таверић извиру на Јеловој гори. Тече у правцу североисток. Сеча река има уједначен протицај током године, јер јој је добар део слива под шумском вегетацијом. Процена о протицају Сеча реке је 0.8 m3/s. Површина слива Сече реке до насеља Сеча Река које је и најугроженије приликом бујичних поплава износи 86,86 km2, а дужина тока је 16,1 km.

Меродавни протицаји велике воде Сеча река (реке Сечице)

| p (%) | T (god) | Qmax (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 25 | 137.5 |
| 5 | 20 | 122.4 |
| 10 | 10 | 89.7 |

Слив Сече реке

в) Река Кладоруба

Кладоруба је лева притока Скрапежа, која тај назив добија после спајања Ражанске и Стојићке реке, које извиру испод Букова, односно Повлена. Она има најгушћу речну мрежу. У њеном сливу је значајна речна ерозија због серпентинитске подлоге и огољенихповршина, па отуда и потиче њен назив Кладоруба, јер за време високих вода она „руби кладе“, тј. подлокава своје обале и односи читава стабла са собом.

Са леве стране прима Мионичку реку, која извире испод Субјела, пролази кроз Скакавачку котлину и пре уласка у Косјерићку котлину пробија серпентинитску греду. Мионичка река такође има густуречну мрежу и са собом носи велике количине наноса приликом бујица. На свом путу Кладороба протиче кроз три клисураста сужења пре него што уђе у Косјерићку котлину. Са десне стране Кладороба у Косјерићкој котлини прима Дубницу. Пре ушћа у Скрапеж, а по примању Мионице, Кладоруба задобија карактер равничарске реке и усечена је у властити материјал. Слив Кладоробе је веома рашчлањен услед бројних притока пробија серпентинитску греду. Дужина тока  је око 23 km. Слив реке Кладоробезаузима површину од око 112 km2 и целим  својим током протиче кроз општину Косјерић.

Хидрографска мрежа слива реке Кладоробе

Меродавни протицаји реке Кладоробе пре ушћа у Скрапеж износе:

Q1%= 115,00(m3/s)

Q2%= 95,00(m3/s)

Q5% = 71,6(m3/s)

## 3. Референтни догађаји - веће поплаве на територији општине Косјерић

Што се тиче општине Косјерић, мало је сачуваних података о већим поплавама које су задесиле ове крајеве. Нарочито се то односи на водотоке II реда, док за поплаве које је изазвао Скрапеж постоје подаци, али такође у мањем обиму.

Веће поплаве које су захватиле Косјерић,забележене су: 1965, 1967, 1968, 1986, 2001, 2014, 2016, 2018, 2019 и 2020 године.

Из свега наведеног, евидентно је да су повратни периоди са поплавама и проблемима изазваним бујицама на територији општине учестали последњих година. Пратећи податке за последњих пар година, а са освртом уназад до половине прошлог века, евидентно је да је најекстремнији био поплавни талас 2014. године, када је поред Скрапежа проблем био евидентан и на свим мањим водотоковима и њиховим притокама.

Поплава и забележени протицај из 2014. године, морају бити репер и смерница локалној самоуправи у свим будућим прпремама за реаговање у случају ванредног догађаја који може настати услед повећаних падавина. Све радње које се буду предузимале морају бити у потпуности изведене и спроведене као да ће се ситуација из 2014. године поновити.

Само тако Штаб може бити увек спреман да одговори свим проблемима и изазовима који се евентуално могу јавити услед деловања поплава и бујица на територији општине Косјерић.

НАПОМЕНА: Поплава која је задесила Косјерић у јуну 2020. године, делимично је показала слабу координацију између Штаба за ванредне ситуације и субјеката којима су прослеђене наредбе, тачније, након упозорења РХМЗ-а, СВС МУП-а и ЈВП „Србијаводе“, извођач радова на изградњи моста у центру Косјерића није уклонио препреке из корита реке (скеле) те је услед наглог надоласка Скрапежа и водотокова у његовом сливу, дошло до изливања и комплетног плављења централног градског језгра које је претрпело велику материјалну штету. Ова поплава је била јасан показатељ у ком правцу мора постојати комуникација и јасна координација свих субјеката који учествују у одбрани од поплава, јер само тако се могу умањити негативна дејства приликом елементарних непогода, у овом случају бујичних поплава.

## 4. Оцена ризика од поплава - сценарија поплава

Генерално, плављење површина на територији општине Косјерић, за описано присуство природних токова, може се јавити под околностима које су систематизоване по узроцима, значају и рангу штета.

Ове околности се могу сматрати сценаријима. За сваки сценарио поплава, примениће се дефинисање надлежности и подела улога у спровођењу активности и мера у одбрани од поплава.

На основу датих сценарија поплава, због карактера појаве, могућности прогнозе и најаве у циљу спровођења благовремених мера, неминовна је интегрална одбрана.

1. Велике  поплаве  и  значајне  штете  могу  се  јавити  при  изливањима  река на подручју ужег градског језгра Косјерића, нарочито реке Кладоробе која је неуређена.

Ризик  од  поплава  великим  водама, директно  је  условљен  степеном изграђености заштитних објеката. Пошто је број изграђених објеката за ту намену скоро занемарљив, осим реке Скрапеж и потока Лимац, њихов утицај приликом наиласка великих вода је скоро незнатан нарочито на оним деловима којима се штите насеља у равничарском делу тока река.

Особеност ових поплавних таласа је могућност благовремене прогнозе и најаве, односно најаве непосредно пред појаву (бујични токови).

Ранг штета у условима појаве оваквих поплавних таласа може бити и катастрофалан.

2. Значајне поплаве и штете могу се десити при изливању из неуређених корита бујичних токова – у сливуреке Скрапеж.Ово се првенствено односи на мање притоке на рубном подручију града.

Ризик од поплава условљен је интензитетом и трајањем бујичних киша на сливу и пропусном моћи корита.

Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрације и брза појава.

Ранг штета је при томе директно условљен и близином вредних добара, па је због тога опасност од поплава већа у приобаљу притока које протичу кроз сам град.

3. У зони ушћа притока у матичну реку, ризик од поплава је условљен водостајем у матичној реци и стањем корита у зони ушћа. Поплаве приобаља ових токова узводно од ушћа су неминовна и при мањим дотоцима воде.

4. Поплаве се могу десити и при изливању из мањег броја канала који су изграђени кроз насеља у склопу прикупљања вишка воде у случају већих падавина.

Ризик  од  поплава  условљен  је  интензитетом  и  трајањем  бујичних  киша  на  сливу  који гравитира ка каналима.

5. Поплаве се увек могу десити при бујичним кишама у неким деловима насеља.

Ризик од поплава условљен је интензитетом и трајањем бујичних киша на сливу, пропусном  моћи  и  стањем  одводника  површинских  вода  и  могућности  за  ефикасну евакуацију .

Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрације и брза појава.

Ранг  штета  је  далеко  мањи  од  штета  које  се  могу  десити  услед  изливања  из  бујичних природних токова, јер постоји могућност евакуације.

## 5. Оцена ризика по локацијама

Према процени Стручно-оперативног тима, на територији oпштине Косјерић, дејства од поплава су најчешћи а уједно и најизраженији облик угрожавања. Поред већ наведених локација уз реку Скрапеж, постоје и друге локације на водотоцима II реда који су у надлежности локалне самоуправе и где је потребно пратити ситуцију у случају најаве појачаних падавина:

- Река Скрапеж – лева притока реке Ђетиње (у Пожеги), највише угрожава непосредну зону на уласку у Косјерић, део пре уређене регулације, као и део низводно где је изливањем угрожена индустријска зона на левој обали, као и стамбени објекти на десној. У самом делу кроз град, постоји одређена опасност од изливања, посебно на ушћу Кладоробе и Лимца, јер уливањем ова два водотока на малом растојању, један као лева а други као десна притока, нагло долази до повећања водостаја што директно има утицаја на повећања степена угрожености приобаља. Поред ове угрожености у градској зони, треба напоменути да Скрапеж угрожава и већи део пољопривредног земљишта пре проласка кроз Косјерић, где поред изливања велики проблем представља поткопавање и обрушавање високих обала што доводи до меандрирања и померања корита реке. Такође, све то доводи до исталожавања веће количине наноса па се на одређеним деловима у кориту јављају већи спрудови који доводе до смањења протицајног профила, као и засипања уређеног дела корита кроз градско језгро.

- Река Кладороба – лева притока Скрапежа, приликом поплава најчешће се излива и плави насеље Дуско поље. Доста велики проблем представљају и две цеви Ø 1000 које служе за одвођење великих вода из Кладоробе пре улива у Скрапеж, у ствари представљају одређени бај-пас да би се умањио утицај успора који се јавља на ушћу у Скрапеж. Плављењем је угрожена и улица Николе Тесле као и одређени број објеката (привредних) у истој;

- Сеча Река (Сечица) – десна притока Скрапежа. После поплава 2014. године, када је највећу штету претрпело само насеље Сеча река, изградњом габионског зида извршена је делимична санација десне обале на изласку из насеља у зони моста, чиме је заштићена главна саобраћајница кроз насеље али и опорци моста. Касније је током 2017. године извршено и уређење корита (камен у бетону) кроз само насеље за заштиту од великих вода вероватноће појаве једном у 50 година (Q2%). Тиме је само насеље сада доста заштићеније у случају наиласка великих вода. Међутим, и даље су угрожени мостови, путна инфраструктура као и стамбени и помоћни објекти који се налазе близу корита и где увек постоји одређени ризик од поплава. Такође, притоке које гравитирају сливу Сече реке доносе велику количину наноса, првенствено Тмуша, који се наталожи брзо у кориту кроз насеље што директно има за последицу и смањење протицајног профила реке и негативан утицај на безбедност;

- Стојићка рекаје десна притока реке Кладоробе. Бујичним водама највише је угрожено пољопривредно земљиште, делови путне инфраструктуре која пролази непосредно поред реке, а због мање пропусне моћи светлог отвора угрожен је Чаталов мост. Стамбених објеката да су угрожени скоро да нема осим једне куће (извештај Комисије за Елементарне непогоде општине Косјерић). Обзиром да Стојићка река има велику продукцију наноса, после поплава 2014. године, извршена је изградња бујичне преграде у сливу за задржавање наноса као и умирење воде пре улива у Кладоробу, чиме је донекле тај негативан утицај бујица умањен;

- Поток Лимац – десна притока Скрапежа. Протиче скоро кроз само градско језгро Косјерића и уређена је регулација у дужини од око 600м од улива у Скрапеж. Регулација је рађена као обрнуто слово П, комбинација бетон и камен у бетону. Треба поменути посебно да задњих 100м пре улива, поток протиче кроз фабрички круг предузећа „Елкок“ које се бави производњом каблова, и да је у ствари та деоница и најугроженија што се тиче поплава јер у случају успора приликом пораста Скрапежа долази до изливања из уређеног корита, плављења фабричког круга као и других привредних објеката и магацина који се налазе у непосредној близини. У горњем делу корита угрожени су путеви и путна инфраструктура, минимално ;

- Река Тмуша – притока Сече реке, изразито бујичног карактера са великим нагибом у сливу и продукцијом наноса. Приликом наиласка великих вода највише је угрожена путна инфраструктура и пољопривредно земљиште. У доњем делу водотока постоји угроженост пар кућа које су у непосредној зони корита, а доста су угрожени и рибњаци од којих се један налази у Зарићима, а други у Старчевићима;

- Мионичка река –лева притока реке Кладоробе,наиласком великих вода угрожени пољопривредно земљиште и део сеоских путева, док је делимично угрожен мањи број објеката;

- Ражанска река – угрожава део насеља кроз сама Ражану, путну инфраструктуру и пољопривредно земљиште у доњем делу тока. Такође, низводно од Ражане доста је угрожена лева  обала где вода поткопава куће и хладњачу;

- Поток Реновица –постоји угроженост мањег броја домаћинстава и помоћних објеката, део путне инфраструктуре која се пружа уз корито потока, док проблем представља и улив у Сечу реку када због успора долази до изливања иплављења околног земљишта;

- Шепачка река – притока Полишнице, приликом наиласка великих вода угрожава путеве и мостове на саобраћајницама нижег реда;

- Полишница – притока Сече реке, при наиласку великих вода најчешће је угрожена путна инфраструктура и мостови. Проблем представља и повећана продукција наноса који завршава у кориту реке Сечице;

- Забава и Забавничка река – изворишни кракови једне од најчистијих река у Србији, реке Градац која се улива у Колубару (Савски слив). Пошто теку већином ненасељеним подручјем, нема угрожених објеката, док су у мањој мери приликом наиласка бујица после јаких падавина угрожени путеви и мостови. На реци Забава, планирана је изградња МХЕ истоименог назива као и река;

- Рогачица (+Мала река) – притока реке Дрине, речни ток који не представља опасност својим евентуалним изливањем осим у делу кроз Мало поље. Од инфраструктуре угрожени су локални путеви и мостови на њима;

- Дубница – притока Кладоробе, изражен бујични ток, приликом наиласка великих вода угрожено је насеље Брајковићи, а велика опасност прети и фабрици водеSeint Džons;

- Клокочевац– бујични водоток, не угрожава објекте приликом поплава једино мањи део путне инфраструктуре уз корито;

- Провалије – бујични водоток, угрожена једино путна инфраструктура.

Иако наведени потоци не представљају екстремну опасност, они се морају пратити, нарочито при најави већих падавина (црвени метео аларм), јер штета која се може јавити на њима, појединачно гледано није велика, али сагледавањем укупне штете по свим позицијама може достићи велику вредност што за мање општине као Косјерић може представљати велики проблем.

## 6. Мониторинг вода

На територији општине Косјерић још од почетка шездесетих (1961.год.) година прошлог века на реци Скрапеж постоји осматрање водотока у виду водомерне станице, и садашње мерење се врше у самом Косјерићу.

Ово је од великог значаја јер база података која настаје, касније се користи при изради планске документације а велику корист може дати и у процени за одбрану од великих вода.

## 7. Опасности од унутрашњих вода

Што се тиче опасности од унутрашњих вода, општина Косјерић није доста угрожена осиму периоду после наглог топљења снега као и јаких киша. То се првенствено јавља у раним пролећним месецима када је изражено топљење снега као и током месеци до јесени када се јаве кише јаког интензитета на уском простору. То доводи до тога да се вода нагло слије ка градској котлини где постојећи колектори кишне канализације не могу да прихвате толику воду која у себи садржи и велике количине наноса што доводи до брзог запуњавања решетки па се улице и тротоари претварају у отворене токове који могу у веома кратком периоду да доведу до колапса у саобраћају. Осим тога, силина воде може бити толика да долази до издизања асфалтног застора, продирања воде у приземне и подрумске просторије објеката који се налазе у нивоу улице или су испод ње и то је нарочито изражено на улицама које немају ивичњаке и уређене риголе. Ове воде се повећавају са немогућношћу земљишта да у тако кратком периоду апсорбују веће количине падавина па се на ободу града стварају мањи токови који са водом која се слива са кровова кућа праве мале речне токове великог нагиба и силине тако да је неретко после њих земљиште испрано и стварају се јаруге.

## 8. Постојеће стање уређености бујичних водотока на ширем подручју општине Косјерић

Генерална карактеристика скоро свих бујичних водотока на територији општине Косјерић јесте неуређеност већег броја токова и веома лоше еколошко стање. Оваква, неповољна ситуација проузрокована је интеракцијом природних и антропогених фактора. Природни фактори се најчешће манифестују у бујању вегетације у кориту и на обалама водотока, као и ефектима проласка таласа великих вода. Поломљено дрвеће и грање, које се преноси у челу таласа великих  вода,  задржава  се  на  постојећој  вегетацији  у  речном  кориту.  Тиме  се  стварају природне баријере, које у великој мери смањују пропусни капацитет корита.

Утицај антропогених фактора на стање уређености бујичних водотока на општине Косјерић манифестује се на два начина – пасивна и активна. Пасиван антропогени утицај се односи на одсуство било каквих мера и радова за отклањање негативних ефеката природних процеса. Не врши се никакво чишћење, уклањање или проређивање вегетације у речном кориту и на обалама. После проласка таласа великих вода, не предузимају се мере за уклањање створених баријера у речном кориту. Другим речима, веома мало се не чини у циљу побољшавања услова пропуштања великих вода и смањења ризика од поплава.

Најнегативнији антропогени утицај на стање бујичних водотока на територији Косјерића односи се на активно, директно погоршање постојећих природних услова. Пример таквих активности је стварање дивљих депонија у коритима бујичних водотока. На основу детаљног теренског рекогносцирања  сливова  бујичних  водотока  на  подручју  општине,  дошло  се  до поражавајућег закључка да скоро нема ниједног водотока без неке мање депоније отпада у речном кориту, макар и привременог карактера.

Дивље  депоније  у  коритима  бујичних  водотока имају  веома  негативне  хидротехничке  и еколошке ефекте. Са хидрауличког аспекта, депоније отпада проузрокују драстично смањење пропусне моћи корита и тиме повећавају ризик од поплава. Са еколошког аспекта, депоније представљају директан атак на природну и животну средину. У најдрастичнијим случајевима, када се у депонијама налазе и угинуле животиње, док се дуж тока размножавају глодари, представљају водотоке који су у рангу еколошке катастрофе.

Други озбиљан проблем негативног антропогеног утицаја на услове заштите од великих вода бујичних водотока односи се на објекте у речном кориту и приобаљу. Приликом теренске проспекције, констатовани су следећи проблеми као најизраженији:

- изградња стамбених и привредних објеката у непосредној близини речних корита;

- изградња мостова преко водотока, минималне пропусне моћи (често са стубовима у кориту);

- изградња  пропуста  не  месту  укрштања  водотока  и  саобраћајница,  са  недовољним капацитетом за велике воде;

- инсталирање водоводних цеви, електричних каблова и осталих уређаја у протицајном профилу корита.

Упоредно посматрајући хидрографску мрежу и положај насеља на ширем подручју општине Косјерић, може се закључити да се велики број приградских и сеоских насеља налази у близини бујичних водотока. Међутим, са аспекта заштите од бујичних поплава, срећна је околност да се највећи део насеља налази изван потенцијалних плавних зона бујичних водотока. То је посебно карактеристично за старије делове сеоских насеља. Оваква ситуација се првенствено може  објаснити  народном  мудрошћу  и  вековним  искуством,  јер  је  народ  памтио  раније велике поплаве и схватио да је безбедније градити куће на мало вишем терену, на ободу речних долина.

Приликом обиласка терена запажено је да је већина кућа у сеоским насељима налази на брежуљкастим теренима, изван домашаја бујичних поплава.

У новије време а посебно у последњих 30 година јавља се тренд изградње кућа у непосредној близини речних обала. Узрок овакве ситуације је вероватно у слободном простору поред речних обала и близина саобраћајница. Треба истаћи да је тренд изградње кућа у непосредној близини речних токова нарочито карактеристичан за приградска насеља. Све то указује на значај урбанистичког планирања, као и едукацију становништва о опасности од бујичних поплава. Изградњом стамбених и пословних објеката у непосредној близини корита бујичних водотока  има  двоструке  негативне  ефекте.  Заузимањем  приобалног  појаса,  битно  се отежавају услови будуће регулације водотока. С обзиром на минималне димензије постојећих корита, једна од основних регулационих мера  састоји се у проширивању природног корита.

У случају изграђених објеката поред самог корита, регулација корита је скоро немогућа без њиховог рушења. С друге стране, близина стамбених објеката знатно повећава штете од поплава.  За  решавање  овог  проблема  потребно  је  ангажовање  свих  структура  друштва (политичких, социјалних и комуналних институција уз едукацију становништва).

## 9. Стање одбрамбених линија и других објеката за заштиту од поплава

Кроз уже градско језгро Косјерића постојиизграђена регулација корита реке Скрапеж за заштиту од великих вода. Корито је урађено као двогуба регулација са минор и мајор коритом, од камена у бетону и представља континуирану линију одбране у дужини од 1км кроз најуже градско језгро. Без обзира што се ради о водотоку I реда и да је кроз град уређена регулација, Скрапеж није обухваћен Републичким оперативним планом одбране од поплава које спроводи ЈВП „Србијаводе“. Такође, поток Лимац који је десна притока Скрапежа уређен је кроз градско језгро у дужини од око 600м. Сеча река уређена је као регулација кроз насеље Сеча Река у дужини од око 500м. Корито је изведено као једногуба регулација, камен у бетону са заштитом од великих вода повратног периода једном у 50 година (Q2%).

Што се тиче заштите ван овихуређених делова,нарочито у зони ушћа Кладоробе у реку Скрапеж, угроженост од поплава је таква да се морају предузимати превентивне мере заштите већег обима, јер је изливањем у овом подручју најугроженија индустрија која се пружа поред реке Кладоробе (поплављено 2014. године). Радови који би се предузели и изводили на уређењу, морају бити такви да покажу потпуно своју оправданост уложених инвестиција на одбрани од поплава. Треба напоменути да је после поплава 2014. године, на делу Скрапежа који протиче поред индустријске зоне низводно од града, на иницијативу власника пословних објеката самоиницијативно подигнут „зечији“ насип дужине од око 600м за заштиту поменуте зоне.

Међутим, постоје мере превентивне заштите које се могу спроводити у мањем обиму и за поплаве мањег обима, које се обично јављају у летњем периоду после јачих киша, а састоје се у следећем:

- да се настави са уређењем мањих речних корита у ужем градском језгру, где су радови извођени у претходном периоду, првенствено у самом граду;

- да се на површинама на рубним деловима града и у самом граду које су изложене поплавама предузму мере заштите изградњом локализационих насипа;

- да се у речним коритима изврши сеча стабала и њихово уклањање из корита, затим да се из корита потока врши редовно чишћење наноса и другог депонованог материјала који доводи до смањења протицајног профила и пропусне моћи корита.

Из свега наведеног види се да је за заштиту од поплава и бујица потребно редовно одржавати корита водотокова, као и пошумљавање и затрављивање површина на брдским теренима, нарочито онима који су подложни ерозији. Изведеним радовима смањило би се засипање корита наносом, што би довело и до већег протока воде и спречило плављење.

# III.Оперативни део

## А.Мере одбране од поплава и буијца

## 1.  Мере, поступци и радови на превенцији поплава

У циљу спречавања штета од поплава, благовременог предузимања мера, оспособљавања са реаговање у случају настанка поплава потребно је предузети следеће мере:

1. Кроз израду и усвајање просторних и урбанистичких планова надлежних органа локалне самоуправе, обезбедити да се у наведене планове уграде сви захтеви заштите од поплава;

2. Код легализације објеката који се налазе у плавним зонама, зонама бујица и клизишта у потпуности применити законом утврђену процедуру;

3. Кроз урбанистичко уређење насеља нарочито насељених места и индустријских зона, обезбедити прилагођавање истих потребама и захтевима заштите становништва и материјалних добара од поплава и бујица;

4. Планирати извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта,

5. Израда недостајућих одбрамбених насипа, обало-утврда и одржавање постојећих,

6. Чишћење и одржавање водотокова;

7. Санација пропуста и канала на водотоковима;

8. Израда брана и преграда на бујичним водотоковима и одржавање постојећих;

9. Пре изградње мостова и пропуста, исте градити са већом пропусном моћи воде;

10. Обележавање на терену линије допирања максимално могућег поплавног таласа који би настао рушењем и преливањем брана на хидроакумулацији;

11. Осавремењавање и довођење у оперативно стање система јавног узбуњивања на

реци Ђетињи; ради благовременог обавештавања о опасностима од поплава и спровођења евакуације,

12. Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и

узајамну заштиту,

13. Оспособљавање предузећа која ће бити ангажована на за заштити од поплава и уношење њихових задатака у планове одбране од поплава,

14. Оспособљавање јединица цивилне заштите, посебно специјализоване за спасавање на води и под водом,

15. Оспособљавање спортских клубова и организација који могу бити укључени у спашавање на води и дефинисање задатака које они могу завршити у оквиру одбране од поплаве,

16. Оспособљавање и увежбавање чланова Штаба за ванредне ситуације и других одговорних лица за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава,

17. Кроз практичне вежбе организованих снага цивилне одбране увежбати радње и поступке из области заштите спасавања од поплава,

18. Дефинисање процедура ране најаве и упозоравања у случају појаве великих падавина или наглог топљења снега.

19. Изградња система ране најаве постављањем кишомерних и мерно регулационих станица у сливовима

## 2.  Oперативне мере заштите од поплава, проглашење и укидање одбране од буjичних поплава на водотоковима II реда

Одбрану од бујичних поплава на водотоковима II реда, на подручјуопштине Косјерић, проглашава и укида командант Општинског штаба за ванреднеситуације, у складу саусловима и критеријумима утврђеним Оперативним планом одбране од бујичних поплава за текућу годину, а на основу предлога Оперативног тима за одбрану од поплава и бујица.

С обзиром на изразито бујични карактер одређеног броја водотокова на подручју општине Косјерић које одликује нагли пораст водостаја у кратком временском интервалу од појаве великих киша оперативне одбрана од бујичних поплава организује се и спроводи према следећим фазама:

а) ПРИПРАВНОСТ - РАНА НАЈАВА И ПРАЋЕЊЕ ОПАСНОСТИ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА

1) Критеријуми за проглашење:

Приправност - рана најава подразумева постојање околности које указују на могућност настанка предвидиве елементарне непогоде или друге опасности на основу верификоване прогнозе.  Прогнозирана опасност може изазвати последице чије превазилажење није могуће кроз редовне активности комуналних предузећа и других субјеката већ је потребно ангажовање снага и средстава Цивилне заштите. Подразумева и стање када се на основу Процене угрожености и насталих околности може очекивати настанак опасности.

Рана најава спроводи се у периоду од 5 до 1 дана пре дана када се очекује ванредни догађај.  У случају бујичних поплава у фази ране најаве прате се следећи индикатори:

| Индикатор/статус | Ранг |
| --- | --- |
| ИНДИКАТОРИ ПРОГНОЗИРАНЕ ПОЈАВЕ |  |
| 0 Најављени степен опасности. |  |
| 01 - врло опасне временске појаве | 3 |
| 02 - опасне временске појаве | 2 |
| 03 - потенцијално опасне временске појаве | 1 |
| 1) Најављене временске појаве које доводе по поплава и бујица: |  |
| 11 - Велике и екстремне кишне падавине | 3 |
| 12 - Нагло топљење снежног покривача | 3 |
| 13 - Период обилних кишних падавина | 2 |
| 2) Најављени период трајања опасности |  |
| 21 - 1 дана | 1 |
| 22 - до 3 дана | 2 |
| 23 - преко 3 дана | 3 |
| 3) Најављени развој опасности |  |
| 31 - Опасност се временом смањује | 2 |
| 32 - Опасност се временом повећава | 3 |
| ИНДИКАТОРИ ПРИРОДНИХ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ УВЕЋАВАЈУ РИЗИК |  |
| 4) Влажност земљишта |  |
| 41 - Јако влажно | 1 |
| 42 - Екстремно влажно | 2 |
| 43 - Изузетно влажно | 3 |
| 44 - Остало | 0 |
| 5) Снежни покривач на 800 mnv |  |
| 51 – Нема | 0 |
| 52 - до 50 cm | 1 |
| 53 - преко 50 цм | 2 |
| 54 - преко 100 цм | 3 |
| 6) Водостај водотокова |  |
| 61 – Низак | 1 |
| 63 - У порасту | 2 |
| 62 – Висок | 3 |
| ИНДИКАТОРИ СТАЊА КРИТИЧНИХ ЛОКАЦИЈА И СПРЕМНОСТИ ЗА ОДБРАНУ |  |
| 7) Стање критичних локација |  |
| 71 – Задовољавајуће | 1 |
| 72 - Делимично задовољавајуће | 2 |
| 73 – Незадовољавајуће | 3 |
| 8) Пропусна моћ водотокова |  |
| 81 – Задовољавајућа | 1 |
| 82 - Делимично задовољавајућа | 2 |
| 83 - Незадовољавајућа | 3 |
| 9) Пропусна моћ канала и пропуста |  |
| 91 – Задовољавајућа | 1 |
| 92 - Делимично задовољавајућа | 2 |
| 93 - Незадовољавајућа | 3 |
| 10) Стање комуналне инфраструктуре за одвод атмосферских вода у градском подручју |  |
| 101 – Задовољавајуће | 1 |
| 102 - Делимично задовољавајуће | 2 |
| 103 – Незадовољавајуће | 3 |
| 11) Околности које умањују редовну мобилност за поступање (нпр. најава у нерадне дана, већ велики степен ангажовања снага и др.) |  |
| 111 - Не постоје | 0 |
| 112 - Постоје у малој мери | 1 |
| 113 – Постоје | 2 |

Рана најава опасности од поплава и бујица проглашава се када степен вероватноће настанка појаве пређе 70% (по правилу 2 дана пре очекиваног дана наступања опасности). Критеријуми за проглашење ране најаве су:

- када је збир рангова прогнозиране појаве (0-3) => 9 или

- када је збир рангова индикатора околности које увећавају ризик (4-6) => 7 или

- када је збир рангова индикатора стања и спремности (7-11) => 8.

- или по наредби Команданта градског штаба.

2) Мере и активности које се спроводе

| Шифра | Опис активности - мере | Надлежан за спровођење | Сарађује | Напомена о начину реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативно - штабне мере |  |  |  |  |
| РН 1 | Обавештавање лица која руководе и организују снаге и средства о могућој опасности - Чланови Општинског штаба - Повереници ЦЗ - Директори јавних предузећа и одговорна лица у њима - Одговорна лица у субјектима који се ангажују на одбрани од поплава - Јавне службе и државни органи и др. | Служба општинске управе на основу наредбе Команданта ОШ | Руководилац одбране од поплава, Начелник Општинског Штаба | Обавештавање вршити слањем СМС поруке |
| РН 2 | Прикупљање информација од значаја за процену даљег развоја опасности и извештавање | Начелник Општинског штаба Оперативни штаб | Служба надлежне општинске управе Повереници ЦЗ | Информације се прикупљају од повереника ЦЗ, непосредним обиласком терена и на други начин |
| РН 3 | Прикупљање информација од значаја за процену способности снага и средстава за ангажовање | Начелник Општинског штаба Оперативни штаб | Служба надлежне општинске управе Одговорна лица у субјектима који се ангажују | Прикупљају се информације о оперативној спремности и доступности људства и механизације која може бити стављена на располагање за одбрану од поплава |
| РН 4 | Израда процене ризика, могућих последица и спремности снага и средстава за предстојећу опасност | Руководилац одбране од поплава и Оперативни штаб | Оперативно стручни тим ; Служба надлежне општинске управе; Начелник општинског штаба; | Израђују се закључци и предлози мера |
| Мере у функцији заштите од поплава и бујица |  |  |  |  |
| РН 5 | Извођење хитних радова на водотоковима и водним објектима ради смањења ризика од поплаве | Општински штаб Руководилац одбране од поплава, Оперативни штаб ЈКП "Зелен" | Оперативно стручни тим Предузеће са којим је закључен уговор за одржавање водотокова | Обухвата радове чишћења и уклањања наноса из водотокова, санацију заштитних објеката и др. Радови се изводе на основу закључка Општинског штаба за ванредне ситуације |
| Мере извештавања |  |  |  |  |
| РН 6 | Извештавање о актуелном стању | Руководилац одбране од поплава Начелник штаба | Служба надлежне општинске управе Повереници ЦЗ | Припрема се као дневни извештај који разматра Командант или Оперативни штаб |

#### б) РЕДОВНА ОДБРАНА ОД БУJИЧНИХ ПОПЛАВА

1) Критеријуми за проглашење:

Редовна одбрана од бујичних поплава се проглашава када водостај на меродавноj водомерноjстаници или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране из Оперативног плана, аочекује се даљи пораст водостаjа или када су заштитни објекти угрожени услед дуготрајновисоких водостаjа.

| Водоток | Редовна одбрана |
| --- | --- |
| РЕКА СКРАПЕЖ | ниво воде у кориту порасте за 50% или дође до изливања из минор корита |
| ОСТАЛИ ВОДОТОКОВИ | ниво воде у кориту износи до 0,5m од коте дна корита за мање водотокове или 1 m од коте дна корита за веће водотокове (сви водотокови без осматрања); |

2) Мере и активности које се спроводе

| Шифра | Опис активности - мере | Надлежан за спровођење |  | Сарађује |  |  | Напомена о начину реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативно - штабне мере |  |  |  |  |  |  |  |
| РО 1 | Мере осматрања и праћењакретања водостаjа на местима утврђеним Оперативним планом | Оперативни штаб |  | Руководиоци односно заменици руководиоца одбраном од поплава на појединим деоницама Повереници ЦЗ Лица која овласти Оперативни штаб |  |  | Оперативни штаб утврђује динамику праћења. Врши се непосредним опажањем од стране овлашћеног лица Извештавање Оперативног штаба одмах по оствареном увиду. |
| РО 2 | Праћење стања заштитних објеката, критичних локација и стања водотокова | Оперативни штаб |  | Руководиоци односно заменици руководиоца одбраном од поплава на појединим деоницама Повереници ЦЗ Лица која овласти Оперативни штаб |  |  | Оперативни штаб утврђује динамику праћења. Врши се непосредним опажањем од стране овлашћеног лица Извештавање Оперативног штаба одмах по оствареном увиду. |
| РО 3 | Приправност субјеката који предузимају мере на заштити од поплава, провера спремности механизације и људства | Оперативни штаб |  | Одговорна лица у субјектима који су одређени за предузимање мера |  |  | Оперативни штаб утврђује обим приправности и начин спровођења |
| РО 4 | Мобилизација интервентних радних тимова или дела састава јединица ЦЗ и субјеката и евентуално ојачавање њиховог састава | Оперативни штаб Одговорна лица - руководиоци радних тимова |  | Руководилац одбране од поплава, Служба надлежне општинске управе |  |  | Подразумева мобилизацију чланова интервентних радних тимова |
| РО 5 | Мере информисања јавности | Оперативни штаб Лице одређено Оперативним планом |  | Градска служба за информисање |  |  | Давањем саопштења за јавност, одржавањем конференција за штампу и давањем изјава одговорних лица |
| РО 6 | Обавештавање становништва на потенцијално угроженом подручју | Оперативни штаб Лице одређено Оперативним планом |  | Општинска служба за информисање Повереници ЦЗ |  |  | Давањем саопштења за јавност Непосредним информисањем грађана на потенцијално угроженом подручју преко повереника ЦЗ |
| РО 7 | Мере приправности субјеката који учествују у одбрани од поплава | Командант и начелник општинског штаба |  | Оперативни штаб Општински штаб за ванредне ситуације |  |  | Према Општем плану мера приправности |
| РО 7.1. | Припрема и ажурирање докумената за поступање и предузимање мера (планови за ванредне ситуације, расположива средства, расположиво људство и др.) | Руководилац одбране од поплава Начелник општинског штаба |  | Служба надлежне општинске управе |  |  |  |
| РО 7.2. | Увођење пасивног дежурства у Општинском штабу за ванредне ситуације, општинској управи, јавним предузећима и другим овлашћеним и оспособљеним правним субјектима | Начелник општинског штаба |  | Служба надлежне општинске управе |  |  | Дежурством се обезбеђује доступност на телефон у трајању од 24. часа |
| РО 7.3. | Успостављање комуникације са Одељењем МУП-а за ванредне ситуације, Окружним штабом за ванредне ситуације и другим надлежним државним органима | Начелник општинског штаба |  | Служба надлежне општинске управе |  |  |  |
| РО 7.4. | Приправност оперативних тимова за поступање у ванредној ситуацији у циљу припреме за евентуално предузимање мера, процена ризика и услова за постојање мултиризика | Начелник општинског штаба Руководиоци оперативних тимова |  | Руководилац одбране од поплава Служба надлежне општинске управе |  |  | Подразумева информисање чланова оперативних тимова о насталој опасности и обезбеђивање њиховог присуства на позив. Подразумева и проверу доступности ресурса који су потребни за предузимање мера |
| РО 8. | Друге мере према процени Општинског штаба | Командант Оперативни штаб |  | Руководилац одбране од поплава Служба надлежне општинске управе и лица која су одређена закључком оперативног штаба |  |  |  |
| Мере у функцији заштите од поплава и бујица |  |  |  |  |  |  |  |
| РО 9 | Извођење хитних радова на водотоковима и водним објектима ради смањења ризика од поплаве |  | Општински штаб Руководилац одбране од поплава, Оперативни штаб КЈП "Елан" |  | Оперативно стручни тим | Обухвата радове чишћења и уклањања наноса из водотокова, санацију заштитних објеката и др. Радови се изводе на основу закључка Општинског штаба за ванредне ситуације |  |
| Мере извештавања о поплави и бујицама, последицама и предузетим мера |  |  |  |  |  |  |  |
| РО 10 | Извештавање о актуелном стању |  | Руководилац одбране од поплава Начелник штаба |  | Служба надлежне општинске управе Повереници ЦЗ | Припрема се као дневни извештај који разматра Оперативни штаб Доставља се МУП СВС |  |
| РО 11 | Извештавање о актуелним последицама и предузетим мерама |  | Руководилац одбране од поплава |  | Руководиоци оперативних тимова Оперативни штаб | Припрема се као извештај који разматра Општински штаб у роковима који утврди Командант |  |
| РО 12 | Извештај о поплави и бујицама, последицама и предузетим мерама, ангажованим субјектима, трошковима и др. |  | Командант Руководилац одбране од поплава Општински штаб |  | Руководиоци оперативних тимова Оперативни штаб | Разматра и усваја Општински штаб за ванредне ситуације Доставља се Скупштини општине као информација |  |

#### в) ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД БУJИЧНИХ ПОПЛАВА

1) Критеријуми за проглашење:

Ванредна одбрана од буjичних поплава проглашава се:

-  када водотокови, изграђенисистеми за одводњавање и канализациона мрежа нису у могућности да у задовољавајућемроку одведу поплавне воде са угроженог подручја где постоји ризик од угрожавања сигурности грађана иштета на материjалним добрима.

- када водостаj на меродавноj водомерноj станици илидругом мерном месту достигне ниво ванредне одбране, утврђен у складу са дефинисанимкритериjумима за увођење мера одбране од поплава из оперативног плана, а очекује се дaљипораст водостаjа

-  када су заштитни објекти угрожени.

Ванредна одбрана од буjичних поплава проглашава се и у случају најаве екстремнојаких пљускова, наглог топљења снега или коинциденције ових појава, када се очекујепораст нивоа бујичне масе, изливање из корита или оштећење одбрамбених грађевина.

| Водоток | Ванредна одбрана |
| --- | --- |
| РЕКА СКРАПЕЖ | ниво воде у кориту на 1.0 испод коте круне корита (обала) уз даљи пораст водостаја или када је ниво воде у зони редовне одбране од поплава, а најављују се обилне кишне падавине или нагло топљење снега |
| ОСТАЛИ ВОДОТОКОВИ | када ниво воде пређе ниво редовне одбране од поплаве или када је ниво воде у зони редовне одбране од поплава, а најављују се обилне кишне падавине или нагло топљење снега |

2) Мере и активности које се спроводе

| Шифра | Опис активности - мере | Надлежан за спровођење | Сарађује | Напомена о начину реализације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативно штабне мере |  |  |  |  |
| ВО 1 | Увођење сталног дежурства у Општинском штабу за ванредне ситуације, у субјектима одговорним за спровођење активности, као и дежурство повереника цивилне заштите, односно савета месних заједница на подручјима посебно угроженим од појаве бујичних вода; | Командант Оперативни штаб Начелник Општинског штаба | Служба надлежне општинске управе, Одговорна лица у субјектима Повереници цивилне заштите | Обезбеђује се стално дежурство чланова Општинског штаба, односно одговорних лица субјеката у простору који је одређен наредбом о увођењу дежурства |
| ВО 2 | Формирање оперативног центра ОШ и активирање оперативних веза | Командант Начелник општинског штаба | Служба надлежне општинске управе | Обезбеђује прикупљање информација, преношење наређења и упозорења и комуникацију са угроженим подручјима. Активирање оперативних веза обухвата успостављање стабилног система комуни-кације са угроженим подручјем. Поред коришћења постојећих текомуникаци-оних веза успоставити, у случају њиховог прекида, систем радио веза, а уколико то није могуће систем јављања преко курира са најближе тачке на којој постоји комуникација. |
| ВО 3 | Ангажовање повереника ЦЗ и органа месних заједница на угроженом подручју | Оперативни штаб Начелник општинског штаба | Руководилац одбране од поплава Повереници ЦЗ Руководиоци, односно заменици за одбрану од поплава на подручју | Обезбеђује се стално присуство повереника ЦЗ, односно њихових заменика на угроженом подручју |
| ВО 4 | Непрекидно осматрање ипраћења кретања водостаjа, појава и стања заштитних објеката | Руководилац одбране од поплава Руководиоци, односно заменици за одбрану од поплава на деоници Стручно оперативни тим Оперативни штаб | Повереници ЦЗ и одређена лица Овлашћено лице ЈВП "Србијаводе" | Уводи се непрекидно дежурство на критичним локацијама према Оперативном плану или према процени Оперативног штаба и Руководиоца одбране од поплава |
| ВО 5 | Процена опасности и угрожености од насталих односно, поплава и бујица које могу настати | Руководилац одбране од поплава Стручно оперативни тим Оперативни штаб | Овлашћено лице ЈВП "Србијаводе" | Процена угрожености од поплава вршиће се на основу индикатора за рану најаву и праћење који су садржани у овом Плану. Процену врши стручно - оперативни тим и Оперативни штаб за поплаве и бујице. О процени се обавезно извештава Командант општинског штаба, а по његовој процени, на предлог Руководиоца одбране од поплава и други субјекти. |
| ВО 6 | Припрема и израда плана ангажовања оперативних тимова по мерама заштите и спасавања; | Командант Руководилац одбране од поплава Руководиоци оперативних тимова | Оперативни штаб Општински штаб за ванредне ситуације | У зависности од процене опасности и угрожености |
| ВО 7 | Непосредна провера спремности субјеката за спровођење мера заштите и спасавања и по потреби дислокација људства и средстава ради ефикаснијег поступања | Командант Руководилац одбране од поплава Руководиоци оперативних тимова | Оперативни штаб Одговорна лица у субјектима | Утврђује се оперативна провера људства и механизације субјеката. Одређују се и припремају локације за дислокацију. Врши се дислокација |
| ВО 8 | Информисање и упозоравање грађана преко средстава јавног информисања ради благовременог и ефикасног постизања што већих ефеката и ефикасног супротстављања свим облицима изазова, ризика и претњи | Оперативни штаб Лице одређено Оперативним планом | Општинска служба за информисање Служба надлежне општинске управе | Давањем саопштења за јавност, одржавањем конференција за штампу и давањем изјава одговорних лица |
| ВО 9 | Обавештавање становништва на потенцијално угроженом подручју о мерама самозаштите, потреби евакуације и др. | Оперативни штаб Лице одређено Оперативним планом Повереници ЦЗ | Општинска служба за информисање Оперативни тимови за спровођење мера заштите и спасавања | Давањем саопштења за јавност Позивање телефоном Непосредним - личним информисањем грађана преко повереника ЦЗ |
| ВО 10 | Провера функционисања средстава за узбуњивање и упознавање становништва са знацима за узбуњивање и поступцима за спровођење мера заштите и спасавања; | Оперативни штаб | Служба надлежне градске управе Одељење МУП СВС - Центар за обавештавање | Извршити проверу исправности напајања система за јавно узбуњивање, преносних путева и сирена (без емитовања звучног сигнала) |
| ВО 11 | Припрема, односно формирање јединице цивилне заштите опште намене, односно ангажовање добровољаца и грађана | Начелник општинског штаба Општински штаб за ВС Оперативни штаб | Руководилац одбране од поплава Служба надлежне градске управе Повереници ЦЗ | Према наредби о формирању јединице цивилне заштите опште намене |
| ВО 12 | Припрема и евидентирање штете и последица од бујица и поплава са проценом ризика и предлогом за извођење хитних радова | Командант Оперативни штаб Општински штаб за ванредне ситуације Председник комисије за процену штете Начелник надлежне општинске управе | Служба надлежне општинске управе | Формирање тимова за евидентирање штете на: - Водотоковима - Објектима - Путној инфраструктури - Штете од клизишта и одрона - Штете на пољопривреди Формирање се врши решењем председника општине |
| Мере у функцији непосредне одбране од поплава |  |  |  |  |
| ВО 13 | Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у складу са утврђеним плановима | Командант Руководилац одбране од поплава Овлашћено лице ЈВП "Србијаводе" | Оперативно-стручни тим Оперативни штаб | Координацију у вези са ангажовањем водопривредних организација за одбрану поплава врши Руководилац одбране од поплава. |
| ВО 14 | Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним средствима неопходним у изради насипа, просека, и др. радова битних за одбрану од поплава, | Командант Општински штаб Руководилац одбране од поплава | Оперативно-стручни тим Оперативни штаб Овлашћено лице ЈВП "Србијаводе" КЈП "Елан" | Најпре се ангажују средства јавно комуналних предузећа, затим средства овлашћених и оспособљених правних лица за одбрану и спасавање, а уколико хитност извођења радова, њихова специфичност или обим то захтева извршиће се ангажовање средстава других правних лица. Ангажовање се врши наредбом Општинског штаба, односно Команданта општинског штаба. Руководилац одбране од поплава може бити овлашћен да у случају високе хитности непосредно изврши ангажовање средстава правних лица. |
| ВО 15 | Учествовање запослених у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина и учествовање грађана на одбрани од поплава | Командант Општинског штаба | Руководилац одбране од поплава Овлашћено лице ЈВП "Србијаводе" Одговорна лица у јавним предузећима КЈП "Елан" | Ангажовање потребног људства Општински штаб на предлог Оперативног штаба донеће наредбу о обавезном ангажовању запослених у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина. . Ангажовање грађана ће се вршити на добровољној основи, осим у случају настанка великог степена опасности када ће се наредбом, на основу Закона о ванредним ситуацијама, увести радна обавеза радно способном становништву пре свега на угроженом подручју. |
| ВО 16 | Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ за спасавање на води и под водом | Командант Општинског штаб Начелник општинскогштаба | Руководилац одбране од поплава Оперативни штаб Служба надлежне градске управе МУП СВС Одељење Ужице Окружни штаб за ванредне ситуације Овлашћено лице ЈВП "Србијаводе" | Ангажовање специјализованих јединица цивилне заштите вршиће се на основу процене. Ангажовање се врши преко МУП СВС - Одељење за ванредне ситуације Ужице. Ангажовање специјализованих јединица врши се на основу захтева који упућује Општински штаб за ванредне ситуације |
| ВО 17 | Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и спасавању становништва и материјалних добара од поплаве | општински штаб за ванредне ситуације | Оперативни штаб Руководилац одбране од поплава Овлашћено лице ЈВП "Србијаводе" | Ангажовање се врши на основу наредбе Општинског штаба засноване на процени Оперативног штаба и Руководиоца одбране од поплава. Може се односити на ангажовање дела људства, на људство здравствених и хуманитарних организације (Црвени крст), као и на оспособљене тимове. |
| ВО 18 | Ангажовање јединица Војске Србије на пружању помоћи угроженом и настрадалом становништву | Општински штаб | Руководилац одбране од поплава МУП СВС Одељење Ужице Окружни штаб за ванредне ситуације | Ангажовање јединица Војске Србије врши се преко Републичког штаба за ванредне ситуације на основу захтева Општинског штаба за ванредне ситуације. |
| ВО 19 | Коришћење материјалних средстава и опреме физичких и правних лица на подручју захваћеном поплавом и стављање на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације, | Општински штаб | Руководилац одбране од поплава Начелник општинског штаба Руководилац оперативног тима | Сходно одредбама Закона о ванредним ситуацијама на основу наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације може се извршити мобилизација материјалних средстава и опреме физичких и правних лица на подручју захваћеном поплавом. Такође може се наредити власницима објеката пријем евакуисаних лица. Ова активност спроводи се на основу наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације. |
| ВО 20 | Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог поплавом | Општински штаб | Руководилац одбране од поплава Начелник општинског штаба Руководилац оперативног тима за евакуацију Повереници ЦЗ |  |
|  | Напомена: Наредбу о евакуацији доноси Општински штаб за ванредне ситуације. Наредбом се одређују категорије лица која имају приоритет у евакуацији, места прикупљања, правци кретања места на којима ће се евакуисано становништва разместити. Општински штаб може донети наредбу о обавезној евакуацији која може укључивати и принудну евакуацију уз асистенцију полиције. За спровођење евакуације формира се оперативни тим, а активности се спроводе на основу Плана евакуације. Спровођење евакуације обухвата следеће активности: обавештавање угроженог становништва о свим чињеницама битним за организацију и спровођење евакуације (начин евакуације, места прикупљања, правци евакуације, места прихвата и др.); организацију превоза или преношења непокретних, болесних или настрадалих до места прикупљања, утврђивање приоритета за евакуацију (повређени, болесни, мајке са децом, труднице, стари); евидентирање евакуисаних лица и пружање прве помоћи настрадалим; |  |  |  |
| ВО 21 | Збрињавање угроженог и пострадалог становништва | Општински штаб | Начелник општинског штаба Руководилац оперативног тима за збрињавање Одговорна лица у правним субјектима који учествују у збрињавању Повереници ЦЗ |  |
|  | Напомена: Збрињавање угроженог и пострадалог становништва обухвата мере за обезбеђење смештаја, здравствене заштите, снабдевања храном и водом евакуисаног становништва као и угроженог становништва. Поред надлежних органа града (социјалне и здравствене установе) и Општинског штаба за ванредне ситуације, у збрињавању угроженог и настрадалог становништва учествују привредна друштва и друга правна лица, власници и корисници угоститељско-туристичких објеката, школа, спортских хала, планинарских, студентских, ученичких домова, рекреационих центара и слично, као и привредна друштва у области трговине, производње воде, прехрамбених артикала и артикала опште намене. Организација збрињавања поред наведених, подразумева реализацију и следећих активности: обезбеђење здравственог, социјалног и психолошког збрињавања које реализују здравствене службе и центри за социјални рад у сарадњи са штабом за ванредне ситуације, Црвеним крстом, повереницима цивилне заштите; припремање хране у угоститељско-туристичким и сличним објектима, где за то постоје услови и где је смештено евакуисано становништво, односно допремање и расподела оброка лицима у привременом-нужном смештају (школе, спортске хале, шаторска насеља); обезбеђење воде за пиће и одржавање хигијене; спровођење хигијенско-епидемиолошких мера; редовно информисање настрадалог и збринутог становништва. |  |  |  |
| ВО 22 | Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју угроженим од поплава | Општински штаб за ванредне ситуације | Оперативни штаб Руководилац одбране од поплава МУП - Саобраћајна полиција Комунална полиција | У циљу спречавања саобраћајних загушења или прекида саобраћаја, умањења материјалних штета, омогућавања несметаног приступа механизације и људства ангажованог на одбрани од поплава и бујица и несметаног спровођења евакуације становништва и имовине вршиће се контрола саобраћаја привременом обуставом, променом режима саобраћаја или забраном проласка одређених врста возила. |
| ВО 23 | Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеног поплавом, односно дејством бујичних вода | Општински штаб Оперативни штаб ЈКП "Зелен" Тим за санацију | Руководилац одбране од поплава Руководиоци тимова за сагледавање последица |  |
|  | Напомена: Санација терена и отклањање последица на поплављеном подручју, односно подручју погођеном бујицом, у водотоку, на постојећим заштитним објектима, саобраћајницама врши се руководећи се следећим приоритетима: отклањање непосредне опасности и спречавање ширења опасности; заштита живота људи и имовине и животиња; евакуација становништва и имовине; збрињавање посебно угрожених категорија становништва; успостављање проходности саобраћајница неопходних за извођење акција спашавања; успостављање животних услова у делу енергије, снабдевања водом и храном; мониторинг појава и предузимање мера за спречавање последица бујичних поплава на здравље људи и животиња; санација виталне инфраструктуре и остале активности на санацији и отклањању последица. Општински штаб за ванредне ситуације формира посебан тим за спровођење санације терена, у складу са планом дефинише приоритете, одређује правна лица која ће спроводити активности, начин праћења изведених радова и др. |  |  |  |
| ВО 24 | Ублажавање и отклањање последица поплава | Општински штаб за ванредне ситуације Оперативни штаб | Оперативни тимови за спровођење мера Одговорна лица у субјектима који спроводе мере Повереници ЦЗ | Ублажавање и отклањање последица поплава предузима се у току и после поплаве ради хитне нормализације живота и спречавања ширења последица на подручју на коме се поплава догодила. |
| ВО 24.1. | Прва и медицинска помоћ | Оперативни тим Црвени крст Дом здравља Општа болница Апотекарска установа Ужице Горска служба спасавања | Повереници ЦЗ Јединица ЦЗ Грађани у оквиру узајамне и колективне заштите | Обухвата све облике прве помоћи, самопомоћи и узајамне помоћи и збрињавање повређених и оболелих. |
| ВО 24.2. | Асанација терена ( обухвата уклањање, идентификацију и хитно сахрањивање погинулих односно умрлих, уклањање лешева животиња, дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију, деконтаминацију и ремедијацију објеката и терена. | Оперативни тим ЈКП "Зелен" Завод за јавно здравље Ужице | Повереници ЦЗ Јединица ЦЗ Грађани у оквиру узајамне и колективне заштите КЈП "Елан"и друга ЈКП, као и друга овл.прав. лица | Састоји се од предузимања санитарно-хигијенских и санитарно-техничких мера на терену, у насељу и објектима, у циљу спречавања ширења заразних болести, епидемија и других штетних последица по становништво и материјална добра. |
| ВО 24.3. | Очување добара битних за опстанак | Руководиоци оперативних тимова за спровођење мера Општински штаб Општинско веће | Повереници ЦЗ Јединица ЦЗ Предузећа и установе које управљању материјалним и другим добрима | Обухвата очување објеката за водоснабдевање, одржавање потребног обима пољопривредне и друге производње и опстанак биљног и животињског фонда кроз обезбеђење и чување потребних количина и врста добара неопходних за живот становништва, као и културно-историјских, материјалних и других битних добара у условима елементарних непогода и других несрећа |
| ВО 24.4. | Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угроженог од поплава | Руководиоци оперативних тимова за спровођење мера | Повереници ЦЗ Одговорна лица у КЈП"Елан" | Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угроженог од поплава и бујица врши ЈКП "Зелен" преко покретних и стационарних цистерни. |
| ВО 24.5. | Заштита и спасавање животиња | Општински штаб Оперативни тим Ветеринарске станице Месне заједнице | Субјекти који се баве узгојем стоке Пољопривредна домаћинства | У случају угрожености сточног фонда на територији захваћеној елементарним непогодама и другим несрећама, штаб за ванредне ситуације организује евакуацију и збрињавање сточног фонда |
| ВО 24.6. | Хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса | Општински штаб Оперативни тим Општинско веће | Правна лица која се баве комуналним и другим пословима | Подразумева предузимање потребних мера и радњи за успостављање њихове нарушене функције, као што су снабдевање неопходним намирницама, електричном и топлотном енергијом, гасом, услуге здравствене и социјалне заштите, водовода и канализације, саобраћаја, ПТТ и друге услуге |
| Мере непосредне заштите од поплава и бујица (хидротехничке активности) |  |  |  |  |
| ВО 25 | Мере и радови за очување стабилности заштитних објеката и за отклањање нежељених појава | Командант ОШ Руководилац одбране од поплава Оперативни штаб | КЈП "Елан" Одговорна лица у предузећима која се ангажују на извођењу радова Овлашћено лице ЈВП "Србијаводе" | Спроводе се као хитни радови отклањања опасности. Спроводе се на основу процене потребе, приоритета и обима који утврђује Оперативни штаб на предлог Руководиоца одбране од поплава. Ради отклањања непосредне опасности Руководилац одбране од поплава је овлашћен да самостално наложи извођење радова. |
| ВО 25.1. | Надвишење одбрамбене линије (постављање џакова на ризичним местима) |  |  |  |
| ВО 25.2. | Затварање пропуста, испуста и других отвора на насипима, обалоутврдама |  |  |  |
| ВО 25.3. | Изградња секундарне одбрамбене линије |  |  |  |
| ВО 25.4. | Ојачавање и/или санација обала каменим набачајем или на други начин |  |  |  |
| ВО 26 | Мере непосредне заштите угрожених објеката |  |  |  |
| ВО 26.1. | Спречавање уласка воде у објекте (постављање џакова и др.) |  |  |  |
| ВО 26.2. | Испумпавање воде из објеката |  |  |  |
| ВО 26.3. | Привремено затварање канализационих отвора и отвора кишне канализације |  |  |  |
| ВО 27 | Мере на отклањању последица у водотоку |  |  |  |
| ВО 27.1. | Уклањање површинског наноса код мостова и других објеката |  |  |  |
| ВО 27.2. | Уклањање дрвећа и отпада који наноси бујица |  |  |  |
| ВО 27.3. | Продубљивање корита |  |  |  |
| ВО 27.4. | Изградња привремених канала за преусмеравање бујичне воде |  |  |  |
| ВО 27.5. | Изградња привременог прелаза – пролаза |  |  |  |
| Мере извештавања о поплави и бујицама, последицама и предузетим мера |  |  |  |  |
| ВО 28 | Извештавање о актуелном стању | Руководилац одбране од поплава Начелник штаба | Служба надлежне градске управе Повереници ЦЗ | Припрема се као дневни извештај који разматра Оперативни штаб Доставља се МУП СВС |
| ВО 29 | Извештавање о актуелним последицама и предузетим мерама | Руководилац одбране од поплава | Руководиоци оперативних тимова Оперативни штаб | Припрема се као извештај који разматра градски штаб у роковима који утврди Командант |
| ВО 30 | Извештај о поплави и бујицама, последицама и предузетим мерама, ангажованим субјектима, трошковима и др. | Командант Руководилац одбране од поплава Општински штаб | Руководиоци оперативних тимова Оперативни штаб | Разматра и усваја Општински штаб за ванредне ситуације Доставља се Скупштини општине као информација |

#### г) ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА УСЛЕД  ПОЈАВЕ БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА

Ванредна ситуација услед појаве буjичних поплава нaстaje када није могуће са људством, средствима ипостојећим капацитетима за одбрану отклонити опасност од буjичних поплава ширихразмера и великих материјалних штета.

Ванредну ситуацију проглашава Председник општине на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације. Руководилац одбране од буjичних поплаваобавестиће Општински штаб за ванредне ситуације ради хитног проглашења ванредне ситуације.

У току ванредне ситуације услед појаве буjичних поплавапоред мера у ванредној одбрани од поплава посебно се предузимају односно интензивирају следеће активности:

- ангажовање додатне радне снаге и механизације, ради преузимања већих радова(прокопавање нових канала, покретни црпни агрегати и сл.).

- организована евакуација становништва и имовине,

- обавештавање и узбуњивање становништва,

- неопходне мере на отклањању последица на поплављеном подручју, у водотоку, на постојећим заштитним објектима, саобраћајницама према приоритетима утврђеним планом поступања у ванредним ситуацијама (Отклањање непосредне опасности и спречавање ширења опасности; заштита живота људи и имовине и животиња; евакуација становништва и имовине; збрињавање посебно угрожених категорија становништва; успостављање проходности саобраћајница неопходних за извођење акција спашавања; успостављање животних услова у делу енергије, снабдевања водом и храном; мониторинг појава и предузимање мера за спречавање последица бујичних поплава на здравље људи и животиња; санација виталне инфраструктуре)

У ванредној ситуацији предузимају се мере из III степена приправности (Активирање јединица цивилне заштите и радних јединица на свим нивоима организовања ради остваривања обавеза утврђених одговарајућим плановима; Активирање јединица службе осматрања и обавештавања; Одржавање свих врста веза; Ангажовање грађана волонтера на предузимању мера заштите и спасавања; Појачано информисање грађана преко средстава јавног информисања и на други начин ради благовременог и ефикасног постизања што већих ефеката и ефикасног супротстављања свим облицима изазова, ризика и претњи, а посебно ради превентивног деловања на сузбијању дезинформација) и прелази се на примену Плана ангажовања у случају ванредних ситуација.

## 3. Подручја на којима се организује одбрана од поплава, критичне локације и мере које се на њима предузимају

### 3.1. Подела територије општине на рејоне употребе снага ради заштите од бујичних поплава

РЕЈОН 1

| Обухват водотокова: | Слив реке Скрапеж, од изворишта па до улива Сече Реке, са својим притокама (водотоковима II реда) на тој деоници: притоке..... |
| --- | --- |
| Обухват насеља: |  |
| Шифра рејона: | Р1 |
| Руководиоц: |  |
| Заменик руководиоца: |  |
| Одговорна лица: |  |
| за ангажовање механизације: |  |
| за ангажовање грађана: | повереници ЦЗ |
| Обезбеђење алата, опреме и механизације: | Општински штаб, Јавна предузећа, овлашћена правна лица и други правни субјекти, грађани |

РЕЈОН 2

| Обухват водотокова: | Слив реке Скрапеж, од улива Сече Реке па до улива Кладоробе и потока Лимац, са својим притокама (водотоковима II реда) на тој деоници: притоке..... |
| --- | --- |
| Обухват насеља: |  |
| Шифра рејона: | Р2 |
| Руководиоц: |  |
| Заменик руководиоца: |  |
| Одговорна лица: |  |
| за ангажовање механизације: |  |
| за ангажовање грађана: | повереници ЦЗ |
| Обезбеђење алата и опреме: | Општински штаб, Јавна предузећа, овлашћена правна лица и други правни субјекти, грађани |

РЕЈОН 3

| Обухват водотокова: | Слив реке Скрапеж, од изласка из Косјерића па низводно до границе са општином Пожега, са својим притокама (водотоковима II реда) на тој деоници: притоке..... |
| --- | --- |
| Обухват насеља: |  |
| Шифра рејона: | Р3 |
| Руководиоц: |  |
| Заменик руководиоца: |  |
| Одговорна лица: |  |
| за ангажовање механизације: |  |
| за ангажовање грађана: | повереници ЦЗ |
| Обезбеђење алата и опреме: | Општински штаб, Јавна предузећа, овлашћена правна лица и други правни субјекти, грађани |

РЕЈОН 4

| Обухват водотокова: | Слив реке Кладоробе до ушћа у Скрапеж |
| --- | --- |
| Обухват насеља: |  |
| Шифра рејона: | Р4 |
| Руководиоц: |  |
| Заменик руководиоца: |  |
| Одговорна лица: |  |
| за ангажовање механизације: |  |
| за ангажовање грађана: | повереници ЦЗ |
| Обезбеђење алата и опреме: | Општински штаб, Јавна предузећа, овлашћена правна лица и други правни субјекти, грађани |

РЕЈОН 5

| Обухват водотокова: | Слив водотокова који гравитирају сливу Дрине, Саве- Рогачица и Забава (Забавица) |
| --- | --- |
| Обухват насеља: |  |
| Шифра рејона: | Р5 |
| Руководиоц: |  |
| Заменик руководиоца: |  |
| Одговорна лица: |  |
| за ангажовање механизације: |  |
| за ангажовање грађана: | повереници ЦЗ |
| Обезбеђење алата и опреме: | Општински штаб, Јавна предузећа, овлашћена правна лица и други правни субјекти, грађани |

Скраћенице за мере које се предузимају

| РО 4 | Мобилизација интервентних радних тимова или дела састава јединица ЦЗ и субјеката и евентуално ојачавање њиховог састава |
| --- | --- |
| РО 5 | Мере информисања јавности |
| РО 6 | Обавештавање становништва на потенцијално угроженом подручју |
| РО 9 | Извођење хитних радова на водотоковима и водним објектима ради смањења ризика од поплаве |
| ВО 4 | Непрекидно осматрање ипраћења кретања водостаjа, појава и стања заштитних објеката |
| ВО 9 | Обавештавање становништва на потенцијално угроженом подручју о мерама самозаштите, потреби евакуације и др. |
| ВО 14 | Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним средствима неопходним у изради насипа, просека, и др. радова битних за одбрану од поплава, |
| ВО 15 | Учествовање запослених у јавним предузећима и установама чији је оснивач Град и учествовање грађана на одбрани од поплава |
| ВО 17 | Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и спасавању становништва и материјалних добара од поплаве |
| ВО 19 | Коришћење материјалних средстава и опреме физичких и правних лица на подручју захваћеном поплавом и стављање на располагање Градском штабу за ванредне ситуације, |
| ВО 20 | Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог поплавом |
| ВО 21 | Збрињавање угроженог и пострадалог становништва |
| ВО 22 | Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју угроженим од поплава |
| ВО 23 | Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеног поплавом, односно дејством бујичних вода |
| ВО 24.1. | Прва и медицинска помоћ |
| ВО 24.2. | Асанација терена ( обухвата уклањање, идентификацију и хитно сахрањивање погинулих односно умрлих, уклањање лешева животиња, дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију, деконтаминацију и ремедијацију објеката и терена. |
| ВО 24.3. | Очување добара битних за опстанак |
| ВО 24.4. | Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угроженог од поплава |
| ВО 24.5. | Заштита и спасавање животиња |
| ВО 24.6. | Хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса |
| ВО 25 | Мере и радови за очување стабилности заштитних објеката и за отклањање нежељених појава |
| ВО 25.1. | Надвишење одбрамбене линије (постављање џакова на ризичним местима) |
| ВО 25.2. | Затварање пропуста, испуста и других отвора на насипима, обалоутврдама |
| ВО 25.3. | Изградња секундарне одбрамбене линије |
| ВО 25.4. | Ојачавање и/или санација обала каменим набачајем или на други начин |
| ВО 26 | Мере непосредне заштите угрожених објеката |
| ВО 26.1. | Спречавање уласка воде у објекте (постављање џакова и др.) |
| ВО 26.2. | Испумпавање воде из објеката |
| ВО 26.3. | Привремено затварање канализационих отвора и отвора кишне канализације |
| ВО 27 | Мере на отклањању последица у водотоку |
| ВО 27.1. | Уклањање површинског наноса код мостова и других објеката |
| ВО 27.2. | Уклањање дрвећа и отпада који наноси бујица |
| ВО 27.3. | Продубљивање корита |
| ВО 27.4. | Изградња привремених канала за преусмеравање бујичне воде |
| ВО 27.5. | Изградња привременог прелаза – пролаза |

### 3.2. Преглед оперативних мера које се предузимају у случају поплаве и бујица

3.1.1. Оперативне мере

На основу Закона о водама, Закона о ванредним ситуацијама и Општег плана одбране од поплаве предузимаће се следеће оперативне мере од поплава и бујица:

1. Праћење водостаја и процена угрожености од поплава,

Праћење водостаја вршиће се на меродавним местима утврђеним овим планом у временским интервалима које одреди Руководилац одбране од поплава. Поред тога вршиће се прикупљање података од повереника цивилне заштите и из других извора. У спровођењу ове активности Руководилац одбране од поплава ослања се на Одсек за ванредне ситуације и одбрану.

Процена угрожености од поплава вршиће се на основу индикатора за рану најаву и праћење који су садржани у овом Плану. Процену врши стручно - оперативни тим и Оперативни штаб за поплаве и бујице. О процени се обавезно извештава Командант општинског штаба, а по његовој процени, на предлог Руководиоца одбране од поплава и други субјекти.

2. Увођење дежурства у Општинском штабу за ванредне ситуације, у субјектима одговорним за спровођење активности, као и дежурство повереника цивилне заштите, односно савета месних заједница на подручјима посебно угроженим од појаве бујичних вода;

Увођење дежурства врши се на начин предвиђен Планом мера приправности општине Косјерић Руководилац одбране од поплава, стручно-оперативни тим или Оперативни штаб дају предлог Команданту за увођење дежурства (врста дежурства, субјекти који организују дежурство, начин извештавања у току дежурства и др.)

3. Активирање оперативних веза на подручју угроженом од поплава

Активирање оперативних веза обухвата успостављање стабилног система комуникације са угроженим подручјем. Поред коришћења постојећих телекомуникационих веза успоставити, у случају њиховог прекида, систем радио веза, а уколико то није могуће систем јављања преко курира са најближе тачке на којој постоји комуникација.

4. Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у складу са утврђеним плановима

Координацију у вези са ангажовањем водопривредних организација за одбрану поплава врши Руководилац одбране од поплава.

5. Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручјуугроженим од поплава

У циљу спречавања саобраћајних загушења или прекида саобраћаја, умањења материјалних штета, омогућавања несметаног приступа механизације и људства ангажованог на одбрани од поплава и бујица  и несметаног спровођења евакуације становништва и имовине вршиће се контрола саобраћаја привременом обуставом, променом режима саобраћаја или забраном проласка одређених врста возила. Активности контроле саобраћаја обавља саобраћајна полиција. Наредбе у вези са обустављањем или ограничавањем саобраћаја доноси Општински штаб на предлог Оперативног штаба.

6. Учествовање запослених у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина и учествовање грађана на одбрани од поплава

У циљу ангажовања потребног људства,Општински штаб на предлог Оперативног штаба донеће наредбу о обавезном ангажовању запослених у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина. Директори и надлежни руководиоци одговорни су за спровођење ове активности.  Ангажовање грађана ће се вршити на добровољној основи, осим у случају настана великог степена опасности када ће се наредбом, на основу Закона о ванредним ситуацијама, увести радна обавеза радно способном становништву пре свега на угроженом подручју.

7. Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним средствима неопходним у изради насипа, просека, и др. радова битних за одбрану од поплава

У предузимању мера на заштити од поплава и бујица најпре се ангажују средства јавно комуналних предузећа, затим средства овлашћених и оспособљених правних лица за одбрану и спасавање, а уколико хитност извођења радова, њихова специфичност или обим то захтева извршиће се ангажовање средстава других правних лица. Ангажовање овлашћених и оспособљених правних лица и других правних лица врши се наредбом Општинског штаба, односно Команданта општинског штаба. Руководилац одбране од поплава, може бити овлашћен да у случају високе хитности непосредно изврши ангажовање средстава правних лица.

8. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ за спасавање на води и под водом

Ангажовање специјализованих јединица цивилне заштите вршиће се на основу процене. Ангажовање се врши преко МУП СВС - Одељење за ванредне ситуације Ужице. Ангажовање специјализованих јединица врши се на основу захтева који упућује Општински штаб за ванредне ситуације на предлог Оперативног штаба или Руководиоца одбране од поплава.

9. Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и спасавању становништва иматеријалних добара од поплаве

Ангажовање се врши на основу наредбе Општинског штаба засноване на процени Оперативног штаба и Руководиоца одбране од поплава. Може се извршити ангажовање на део људства, на људство здравствених и хуманитарних организације (Црвени крст), као и на оспособљене тимове.

10. Ангажовање јединица Војске Србије на пружању помоћи угроженом инастрадалом становништву

Ангажовање јединица Војске Србије врши се преко Републичког штаба за ванредне ситуације на основу захтева Општинског штаба за ванредне ситуације.

11. Коришћење материјалних средстава и опреме физичких и правних лица на подручју  захваћеном поплавом и стављање на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације

Сходно одредбама Закона о ванредним ситуацијама на основу наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације може се извршити мобилизација материјалних средстава и опреме физичких и правних лица на подручју захваћеном поплавом. Такође, може се наредити власницима објеката пријем евакуисаних лица. Ова активност спроводи се на основу наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације.

12. Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог поплавом

Наредбу о евакуацији доноси Општински штаб за ванредне ситуације. Наредбом се одређују категорије лица која имају приоритет у евакуацији, места прикупљања, правци кретања места на којима ће се евакуисано становништва разместити. Општински штаб може донети наредбу о обавезној евакуацији која може укључивати и принудну евакуацију уз асистенцију полиције. За спровођење евакуације формира се оперативни тим, а активности се спроводе на основу Плана евакуације.

Спровођење евакуације обухвата следеће активности: обавештавање угроженог становништва о свим чињеницама битним за организацију и спровођење евакуације (начин евакуације, места прикупљања, правци евакуације, места прихвата и др.); организацију превоза или преношења непокретних, болесних или настрадалих до места прикупљања, утврђивање приоритета за евакуацију (повређени, болесни, мајке са децом, труднице, стари);  евидентирање евакуисаних лица и пружање прве помоћи настрадалим;

13. Збрињавање угроженог и пострадалог становништва

Збрињавање угроженог и пострадалог становништва обухвата мере за обезбеђење смештаја,  здравствене заштите, снабдевања храном и водом евакуисаног становништва као и угроженог становништва. Поред надлежних органа општине (социјалне и здравствене установе) и Општинског штаба за ванредне ситуације, у збрињавању угроженог и настрадалог становништва учествују привредна друштва и друга правна лица, власници и корисници угоститељско-туристичких објеката, школа, спортских хала, планинарских, студентских, ученичких домова, рекреационих центара и слично, као и привредна друштва у области трговине, производње воде, прехрамбених артикала и артикала опште намене.

Организација збрињавања поред наведених, подразумева реализацију и следећих активности: обезбеђење здравственог, социјалног и психолошког збрињавања које реализују здравствене службе и центри за социјални рад у сарадњи са штабом за ванредне ситуације, Црвеним крстом, повереницима цивилне заштите; припремање хране у угоститељско-туристичким и сличним објектима, где за то постоје услови и где је смештено евакуисано становништво, односно допремање и расподела оброка лицима у привременом-нужном смештају (школе, спортске хале, шаторска насеља); обезбеђење воде за пиће и одржавање хигијене; спровођење хигијенско-епидемиолошких мера; редовно информисање настрадалог и збринутог становништва.

14. Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угроженог од поплава

Снабдевање  здравом пијаћом водом подручја угроженог од поплава и бујица врши КЈП “Елан“ преко покретних и стационарних цистерни.

15. Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеног поплавом, односно дејством бујичних вода

Санација терена и отклањање последица на поплављеном подручју, односно подручју погођеном бујицом, у водотоку, на постојећим заштитним објектима, саобраћајницама врши се руководећи се следећим приоритетима: отклањање непосредне опасности и спречавање ширења опасности; заштита живота људи и имовине и животиња; евакуација становништва и имовине; збрињавање посебно угрожених категорија становништва; успостављање проходности саобраћајница неопходних за извођење акција спашавања; успостављање животних услова у делу енергије, снабдевања водом и храном; мониторинг појава и предузимање мера за спречавање последица бујичних поплава на здравље људи и животиња; санација виталне инфраструктуре и остале активности на санацији и отклањању последица.

Општински штаб за ванредне ситуације формира посебан тим за спровођење санације терена, у складу са планом дефинише приоритете, одређује правна лица која ће спроводити активности, начин праћења изведених радова и др.

16. Информисање и едукација јавности

Информисање јавности врши се у свим фазама. Информисање се спроводи давањем саопштења, изјавама за медије, штампаним упутствима и непосредним информисањем грађана на терену преко повереника.

Информисањем руководи одређени тим Општинског штаба за ванредне ситуације уз помоћ службе за информисање општине Косјерић.

Едукација становништва подразумева упознавање становништва са опасностима, начином самозаштите и понашања у случају опасности, начином заштите објеката и имовине идр. Посебно се спроводи према становништву које се налази у подручју са великим ризиком од настанка поплава и бујица.

3.1.2. Хидротехничке активности у одбрани од поплава на бујичним водотоцима

1. Прогноза, уочавање поплава и упозорење

С обзиром да је основни узрок поплава на мањим водотоцима појава интензивних атмосферских падавина на сливном подручју, осматрање киша је први и најважнији предуслов за прогнозу великих вода.

У зависности од величине слива и дужине водотока, постоји одређени временски интервал између појаве интензивних падавина у сливу и почетка поплава на низводном подручју. Овај интервал је од великог практичног значаја за организацију одбране од поплава, јер даје могућност предузимања ургентних мера одбране. Међутим, да би се овај интервал, који произилази из природе феномена, у што већој мери искористио, неопходне су поуздане комуникације између сливног подручја и угроженог сектора водотока.

За сваки слив, у зависности од величине и природних карактеристика, постоји одређени праг падавина, који условљава појаву великих вода на реци. Овај праг се може дефинисати помоћу три параметра – висине падавина, њиховог интензитета и трајања. Уколико киша на сливном подручју пређе овај праг, то индицира опасност од поплава.

На основу искустава из претходног периода временски интервал од појаве велике кише и настанка бујице процењује се у сливу Скрапежа од 2 - 3 часова, а у осталим сливовима 1 - 2 часа.

2.  Активности на одбрамбеној линији

У зависности од решења регулације, постоје два основна типа одбрамбених линија поред водотока. Први тип одбрамбене линије представљају одбрамбени насипи, који се граде на одређеном растојању од речног корита. Нивелета круне насипа пројектује се са одређеним сигурносним надвишењем изнад нивоа меродавне велике воде. Други тип одбрамбене линије се јавља у случају када се ова линија налази у склопу регулисаног корита, односно, на самој обали.	Код регулације водотока који пролазе кроз насељене зоне примењују се оба поменута типа одбрамбене линије. Најчешће је случај да се одбрамбени насипи граде изван ужег градског језгра, где има више слободног простора у приобаљу. С друге стране, у централној урбаној зони, због недостатка простора, примењује се други тип одбрамбене линије, која се налази на ободу регулисаног корита.

У периоду одбране од поплава постоје три основне врсте активности на одбрамбеним линијама:

- надвишење одбрамбене линије (постављање џакова на ризичним местима),

- затварање пропуста, испуста и других отвора на насипима, обалоутврдама,

- изградња секундарне одбрамбене линије.

3. Контрола ерозије око објеката у речном кориту и уклањање површинског наноса код мостова и других објеката

Ерозија речног дна у зони објекта, због поремећене струјне слике и ефеката опструјавања, се такође може јавити у току поплаве. Највише угрожени објекти у речном кориту су стубови мостова, а такође могу бити угрожени и приобални објекти, потпорни зидови, ножице обалоутврде и др., посебно на конкавним обалама.

Контрола ерозионих процеса око објекта у речном кориту за време трајања великих вода подразумева перманентно праћење ових феномена. Могућност визуелног праћења процеса на речном дну произилази из чињенице да ерозионе јаме већих размера изазивају појаву великог вртлога, који избијају на водену површину. Што се тиче самих објеката, врло је важно уочити појаву деструктивних процеса – испадање и одношење камења, напрслине у бетону и др.

У случају угрожене стабилности појединих објеката у речном кориту, неопходне су хитне интервенције. У том смислу, могућа је примена каменог набачаја или пуњених пластичних (јутаних) врећа око угроженог објекта. Уколико предузете интервенције немају ефекта и објекат дође у критично стање, морају се спровести посебне мере заштите јавне сигурности (на пр. Затварање моста за саобраћај).

Операција уклањања површинског наноса из уских грла на водотоку морају бити брижљиво планиране. Ово подразумева свеобухватно и прецизно регистровање свих потенцијалних уских грла на посматраном сектору водотока – мостова, устава, сужених делова корита и др. На свим овим локацијама морају се организовати стална дежурства за време трајања великих вода. Такође, морају бити припремљена одговарајућа приручна средства за уклањање површинског наноса (чакље, мотке и сл.). уколико је могуће, у зависности од пристипа појединим локалитетима, пожељно је користити механизацију за извлачење крупнијих предмета (стабла дрвећа, већих предмета и др.).

### 3.3. Руковођење одбраном од поплава

Одбраном  од  буjичних  поплава  на  водотоковима II реда  на  територијиопштине Косјерић руководи Општински штаб за ванредне ситуације општине Косјерић.

У циљу ефикаснијег деловања у одбрани од бујичних поплава формира се Оперативни штаб (тим) за одбрану општине Косјерић од буjичних поплава као део Општинског штаба и именује Руководилац одбране од бујичних поплава, као и његов заменик.

Оперативни штаб (тим) чине:

| Ред. број | Име и презиме | Функција | Задужење |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жарко Ђокић | Председник општине - командант Општинског штаба | Руководилац Оперативног штаба |
| 2. | Милован Гавриловић | Руководилац техничке службе КЈП „ЕЛАН“ | Заменик руководиоца Оперативног штаба. |
| 3. | Гордана Гвозденовић | Начелник општинске управеопшт.Косјерић | Координација спровођења наложених мера. Управљање одбраном од поплава. |
| 4. | Радован Крсмановић | Радник на пословима одбране и ванредних ситуација Опш. управе Косјерић | Координација ангажовања јавних предузећа и установа. Координација са другим државним органима. |
| 5. | Миломир Јовановић | Инспектор за цивилну заштиту у одељењу за ВС у Косјерићу | Организација учешћа грађана у одбрани од поплава и бујица |
| 6. | Драган Богићевић | Директор ЕПС-а, пословна јединица Косјерић |  |
| 7. | Милован Гавриловић | Руководилац техничке службе КЈП „ЕЛАН“ | Организација ангажовања правних лица која поседују средства и опрему за ванредне ситуације |
| 8. | Горан Томић | Командир ватрогасно-спасилачке јединице Косјерић | Акције спашавања, евакуација и збрињавање становништва |

У раду Оперативног штаба за одбрану општине Косјерић од буjичних поплава учествују и чланови Стручно - оперативног тима за заштиту од поплава, као и друга лица у зависности од процењене потребе за предузимање специфичних мера, а на основу наредбе Команданта општинског штаба.

Шема руковођења и координације рада Штаба

## 4. Задаци, одговорност и координација субјеката у одбрани од бујичних поплава

### 4.1. Командант општинског Штаба

Командант општинског Штаба за ванредне ситуације координира са Руководиоцем за одбрану од поплава и врши следеће послове (по фазама у току одбране):

Фаза 1: Најава и редовна одбрана од поплава:

1/1. Заказује и руководи седницама штаба за одбрану од поплава, на којима се усвајају планови рада;

1/2. Обезбеђује услове за имплементацију градског плана код свих градских субјеката;

1/3. Врши усаглашавање општег и оперативног плана за са општим и оперативним планом водопривреде Србије.

1/4. Обезбеђује услове и организује програм мера  и активности за имплементацију плана за одбрану од поплава код институција које чине виталне системе града.

1/5. Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у имплементацији оперативних планова, активности у реализацији самих активности у склопу припрема за одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима

1/6. Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје града

1/7. Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и едукацију шире јавности и грађана

1/8. Организује и сарадњу са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима

1/9. Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада

1/10. Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака које му доставља Хидрометеоролошки завод

фаза 2: Ванредна одбрана од поплава:

2/1.  Руководи радом Градског штаба за одбрану од поплава

2/2. Координира активности са другим градским (општинским) штабовима за одбрану од поплава и Окружним штабом

2/3. Сарађује са руководством за одбрану од поплава из Оперативног плана

2/4. Сарађује са оперативним руководиоцем за одбрану од поплава у области цивилне заштите и оперативним лицем надлежног Цента за обавештавање и узбуњивање

2/5. Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др.

2/6. Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, која се односе на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др.

2/7. Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним околностима у координацији са штабом цивилне заштите

2/8. Проглашава ванредну ситуацију на предлог Градског штаба за ванредне ситуације.

фаза 3: Ванредна ситуација:

3/1. У случајевима када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање воде и налет бујице, Командант штаба за ванредне ситуације проглашава ванредну ситуацију. Анализира информације са угрожених подручја и по потреби обавештава и друге надлежне органе.

3/2. Организује, руководи координира спровођење програма евакуације становништва до прихватних центара у ванредним околностима у координацији са штабом цивилне заштите.

По завршетку поплава и бујица у циљу санације и отклањања последица:

4/1. Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању последица поплава по престанку опасности,

4/2.  Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју града (општине)

### 4.2. Заменик команданта Штаба

У одсуству Команданта Штаба или по његовом налогу, у свему замењује Команданта Штаба.

### 4.3. Руководилац одбране од поплава - помоћник Команданта

Помоћник Команданта  општинског штаба за одбрану од поплава врши следеће послове (по фазама у току одбране):

У фази најаве, припрема за одбрану од поплава (редовна одбрана)

- Директно обезбеђује примену оперативног плана код субјеката који учествују у одбрани од поплава;

- Координира рад повереника и о томе обавештава Команданта (руководиоца) штаба;

- Врши непосредан увид стања на подручју које може бити угрожено, у сарадњи са општинским штабом и предлаже градском штабу потребне мере из свог домена.

У осталим фазама

- Врши непосредан увид стања на угроженом подручју  сарадњи са градским (општинским) штабом и предлаже потребне мере;

- Спроводи наредбе команданта штаба, информише га о стању на терену и предлаже предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за отклањање последица поплава;

- Организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим подручјима, по добијању сагласности команданта (руководиоца)штаба, изузетно уколико би нечињењем били угрожени животи становника предузима мере без добијања сагласности;

- Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току одбране и отклањању последица поплава;

- Подноси извештај Команданту и Општинском штабу  по завршетку одбране од поплава, а по потреби и у току одбране.

### 4.4. Повереници

Повереници врше следеће послове у свим фазама одбране као и у ванредној ситуацији, односно у фази отклањања последица поплава:

- Врше непосредан увид у стање на подручју и доставља информације помоћницима;

- Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току;

- Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону;

- Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, механизација и др.

4.5. Активности Стручно оперативног тима Штаба

Стручно - оперативни тим обезбеђује благовремено стручне оцене очекиване опасности (хидролошке услове и тенденције) и дефинише техничке могућности одбране и извођења превентивних и ванредних интервенција расположивим људством, механизацијим и опремом.

Основ за ове активности је техничка документација за одбрану од поплава за подручје општине (даље: општа документација за одбрану од поплава) и техничке документације за одбрану од поплава даље: водопривредна техничка документација за одбрану од поплава). Представници ЈВП "Србијаводе" обезбеђују координацију штаба са водопривредном оперативом и субјектима који спроводе одбрану на водотоцима са изграђеним водопривредним системима.

Стручно - оперативни тим је задужен за израду програма за организацију израде техничке документације за одбрану од поплава за подручје града као и за верификацију и усаглашавање са постојећом техничком документацијом за одбрану од поплава.

## 5. Мере и поступци за санирање штете од поплава

После проласка бујичних таласа на теренима захваћеним поплавом остају штете већег или мањег обима на стамбеним и помоћним објектима, пољопривредним површинама, путној инфраструктури и другим материјалним добрима која нису склоњена пре наиласка бујица.

Први посао после проласка бујице јесте рашчишћавање најкритичнијих тачки, а то је чишћење мостовских пропуста од нагомиланог грања и другог депонованог материјала, прочишћавање цевастих пропуста као и копање канала да би се одвела сувишна вода која се задржава на равним теренима и не отиче. Такође, потребно је из корита уклонити све препреке које је вода нанела да би се вршио нормалан отицај без успора и даљег изливања.

Следеће је уклањање наноса, земље и другог отпада са саобраћајне инфраструктуре, из стамбених и помоћних објеката, чишћење ригола и запуњених решетки како би се наведени објекти што пре довели у функционално стање. Због овога је веома важно редовно одржавање и чишћење решетки и пропуста у самом граду како би што мање воде текло улицама, нарочито у најгушће насељеном делу града. По проласку поплавног таласа терен обилазе и стручне службе Завода за јавно здравље – Ужице, које констатују да ли је одређене делове који су били под дејством бујеце потребно дезинфиковати због продора муља и фекалних вода као и да изврше проверу квалитета воде из бунара и сеоских водовода на деловима захваћним поплавом а где није доведена градска вода. Уколико буде потребе, становништво на угроженом подручју снабдеваће се из цистерни са водом за пиће.

На угроженом подручју појачава се и рад медицинских екипа са задатком благовременог указивања помоћи повређенима и откривања евентуалних заразних болести. Поред ових служби, на терену раде и екипе ветеринарске службе уколико је дошло до заразе или помора дела сточног фонда на угроженом подручју.

Што се тиче оштећења на стамбеним објектима, хитно се приступа њиховом санирању и поправци да би се што пре довели у функционално стање за боравак у њима.

Такође, потребно је извршити делимичну или потпуну надокнаду штете, оштећеним физичким и правним лицима, насталу од последица поплава. Накнада штете се може вршити на различите начине али се најчешће реализује у новцу и давању грађевинског материјала. Уколико се јаве штете већег обима, град се за помоћ обраћа надлежним републичким органима.

У случају кварова и хаварија на системима електро снабдевања и телефонског саобраћаја на отклањању последица ангажују се службе "Електродистрибуције" Косјерић и ПТТ Косјерић.

Поред наведеног, потребно је грађане благовремено обавестити путем средстава јавног информисања о обиму и последицама поплаве, као и дати одговарајућа упутства о понашању и предузимању одговарајућих мера на смањењу последица изазваних поплавом.

## 6. Процена штета од поплава и бујица

#### 6.1. Оцена услова који утичу на висину штета од поплава на територији општине Косјерић

а) Хидролошко-хидраулички и топографски услови

Учесталост поплава и бујица:

До поплава долази у случају екстремних падавина у сливу Скрапежа, када због великих нагиба у горњем делу тока и обраслости корита вегетацијом, не може се обезбедити адекватан протицај на многим деоницама па долази до изливања. Мања опасност прети једино на уређеној деоници кроз градско језгро. Поплаве се појављују у оквирном интервалу од 5 - 6 година, са повећањем учесталости у протеклих 10 година (поплаве у Косјерићу су забележене 2014, 2016, 2018, 2019 и 2020.  године).

Учесталост поплава и бујица и на осталим сливовима (Кладороба, Сеча Река, Тмуша...) је већа, а посебно када се ради о бујицама. Учесталост је у интервалу од 2 - 3 године са повећањем у задњих 10 година (поплаве и бујице су забележене 2006., 2009., 2010., 2013. и 2014. године).

Због великих нагиба водотокова брзина појаве поплава и бујица од момента престанка великих киша процењује се у сливу реке Скрапеж на 3-5 сати, а у осталим сливовима на  1 - 2 сата.

б) Изграђеност и коришћење поплавних површина и вредност добара изложених поплавама и бујицама

Река Скрапеж протиче кроз густо насељено градско подручје Косјерића. Захваљујући уређености корита значајно је смањена могућност плављења већих површина, али би градско језгро, у случају изливања Скрапежа, претрпело велику штету нарочито уништавањем дела објеката у непосредној близини реке. Низводно од градског језгра река,Скрапеж угрожава на левој обали индустријску зону, а узводно и низводно и одређене површине пољопривредног земљишта.

Такође, велике штете би се јавиле и у сливу реке Кладоробе,где поплава угрожава поред саобраћајница, одређени број индустријских објеката и мањи број стамбених објеката.

Угроженост постоји и у сливовима Сече реке, Тмуше и других водотокова који гравитирају реци Скрапеж.

в)  Доба године

Поплаве и бујице се појављују у периоду од априла до августа. Директна зависност од овог фактора постоји углавном за штете у пољопривреди, јер узраст култура зависи од доба године. За друге штете не постоји оваква директна зависност, већ је она изражена као зависност од учесталости поплава и бујица.

г) Стање и организација заштите од штетног дејстава поплава

Недостатак средстава за изградњу заштитних објеката (насипа, обалоутврда) главни су проблем за повећање степена заштите од поплава на територији општине Косјерић.

Без обзира што постоји хидролошка станица у сливу, систем најаве и упозорења је још увек неадекватан за благовремену реакцију приликом обилних падавина, а то све доводи до значајног утицаја на појаву штете у градском језгру Косјерића где су штете и највеће.

#### 6.2. Класификација штета

Потенцијалне штете на подручју општине Косјерић, које се оцењују у процесу пројектовања система за заштиту од поплава, врло је тешко проценити без обзира на постојања мониторинга водотокова и падавина. Због тога треба инсистирати на изградњи система ране најаве и мониторинга у реалном времену (систем изграђен у Параћин, у поступку Ужице) пошто ће се преко њега постићи двоструки ефекат: благовремено поступање ради спречавања последица поплава, као и прикупљање значајних података за пројектовање система заштите и поступања у случају појаве поплава и бујица.

Директне штете од поплава и бујица процењују се у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода ("Службени лист СФРЈ" бр. 27/87).

Индиректне штете су далеко веће од директних штета и погађају много веће подручје, а временски гледано настају и извесним закашњењем (штете од прекида саобраћаја, трошкови на сузбијању хидричних епидемија и болести проузрокованих загађењем вода у водоводним системима, изливање отпадних вода, изливање септичких јама и др.).

Однос између директних и индиректних штета прорачунава се на основу економских анализа, али за оквирну процену утврђују се следећи коефицијенти за индиректну штету:

- на сеоском подручју 		0.2

- у градском подручју		1.5

- у индустрији 			1.2

- у комуникацијама 		1.0

Евидентирање штете врши се према важности и погођеним привредним гранама на следећи начин:

1. Број утопљених, рањених или оболелих лица;

2. Штете у насељима (број, врста и вредност уништених или оштећених стамбених објеката укључујући и покретне ствари у њима);

3. Штете на индустријским и пословним објектима (број, врста и вредност уништених или оштећених објеката, вредност покретне и непокретне опреме и инвентара, материјала, сировина и производа);

4. Штете у пољопривреди, сточарству, рибарству (зграде, покретна и непокретна производна средства, стока, живина, складишта, величина и вредност поплављених пољопривредних површина, укључујући вредност поплављених култура и других добара);

5. Трошкови санације инфраструктурних објеката (саобраћајница, разних инфраструктурних мрежа - телефонских линија, електричних мрежа, водовода, канализације, система даљинског грејања и др.) путева, железничких пруга, аеродрома итд.;

6.  Трошкови санације јавних културних, историјских и уметничких објеката и добара;

7. Трошкови санације заштитних објеката: брана, насипа и др.;

8. Трошкови оперативне одбране од поплава;

9. Трошкови цивилне заштите укључујући трошкове организовања евентуалне евакуације становништва и добара са угрожених подручја, као и друге трошкове учињене пре, у току и после поплаве.

## 7. Подаци о субјектима који руководе одбраном од поплава и бујица

#### 7.1. Општински штаб за ванредне ситуације општине КОСЈЕРИЋ

| Ред. бр. | Функција у Штабу | Име и презиме | Адреса становања/ телефон | Телефон мобилни | Функција – Место запослења | Телефон на послу | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Командант | Жарко Ђокић | Максима Марковића бр.15 | 0658885877 | Председник општине-командант штаба | 031-781-460 | kabinet@kosjeric.rs |
| 2. | Заменик | Гордана Јосиповић | Село Косјерић-Лугови | 0608256261 | Заменик председника општине-заменик команданта штаба | 031-781-460 | zamenik.predsednika@.rs |
| 3. | Начелник | Миломир Јовановић | 7. Марта 6 | 060/8256210 | Начелник штаба-Одељење за ВС у Ужицу-инспектор за ЦЗ и ризике | 031-781-460 | kosjeric.milomir@gmail.com |
| 4. | Члан штаба | Гордана Гвозденовић | Проте Драгољуба Поповића 4 | 0648248493 | Начелник управе | 031-781-460 | Nacelnik.uprave@kosjeric.rs |
| 5. | Члан штаба | Милован Гавриловић | Максима Марковића 29 | 069/8256376 | Руководилац техничке службе КЈП ЕЛАН Косјерић-члан штаба | 031-781-334 | Elan@nst.co.rs |
| 6. | Члан штаба | Милисав Јовановић | Момира Васиљевића 1 | 064-236-4987 | Начелник ПС Косјерић | 031-781-171 | Dragan.ljubicic@mup.gov.rs, dragan.ljubicic@gmail.com |
| 7. | Члан штаба | Ранисав Сретенијевић | Рада Ђорђевића 24 | 062/782217 | Командир ВСЈ Косјерић | 031-781-223 | rsretenijevic@gmail.com |
| 8. | Члан штаба | Владимир Ђукић | Карађорђева 60 | 0648155269 | Ревирни инжењер-члан штаба | 031-781-635 | tometinac@gmail.com |
| 9. | Члан штаба | Драган Богићевић | Расна | 0648367373 | Руководилац погона ЕПС дистрибуција | 031-780-425 | Dragan.bogicevic@epsdistribucija.rs |
| 10. | Члан штаба | Илија Вукадиновић | Станимира Миливојевића |  | Директор дома здравља Косјерић-члан штаба | 031-781-253 | dzkosjeric@mts.rs |
| 11. | Члан штаба | Радован Крсмановић | Подградина 75б Село Косјерић | 0608256314 | Саветник за безбедност и здравље на раду | 031-781-460 | radovan.krsmanovic@kosjeric.rs |
| 12. | Члан штаба | Драгиша Радовановић | Рада Ђорђевића 44 | 064/1924222 | ЦМО –канцеларија Косјерић |  | dragisa.x.radovanovic@gmail.com |
| 13. | Члан штаба | Светлана Митровић | Радише Петронијевић 13 031-781-678 | 0608256234 | Секретар црвеног крста-члан штаба | 031-781-453 | kosjeri@redcross.org.rs |

#### 7.2. Општински оперативни центар

ОПЕРАТИВНИ ЦЕНТАР:	031/ 781-460

| Ред. број | Име и презиме | Функција | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Миломир Јовановић | Руководилац одељења за урб.изгр. и инспекц.послове, ком.стамбене и инспекцијске послове | 031-781-460 060/825-62-10 |
| 2. | Миломир Јовановић | Радник на пословима одбране и ванредних ситуација Опш. управе Косјерић | 031-781-460 060/825-62-10 |
| 3. | Милан Мандић |  | 060/825-63-05 |
| 4. |  | Комунални инспектор |  |

ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ	031/781-460

#### Лице задужено за евидентирање поплавних догађаја на водама II реда, ради израде базе података:

Милан Мандић   на послу:031/781-460;       моб. 060/825-63-05060/720-30-93

#### 7.2.1. Повереници цивилне заштите

С П И СА К                                                                                                                              ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

ПРЕГЛЕД

Повереника и заменика повереника за територију општине Косјерић

| МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА |  | ПОВЕРЕНИЦИ | ТЕЛЕФОН | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГРАД КОСЈЕРИЋ | Радовановић Ненад | 031/781-049 |  |
|  |  | Ристић Небојша | 031/782-316 |  |
|  |  | ЈовановићМилан | 031/781-110 063/804-994 |  |
|  |  | Милосављевић Велимир |  |  |
|  |  | Грујичић Александар | 031/781-098 |  |
|  |  | Павловић Александар | 031/782-350 |  |
|  |  | Јовић Душко | 031/782-296 |  |
|  |  | Дуњић Милош | 031/781-998 |  |
| 2. | СЕЛО КОСЈЕРИЋ | Павловић Томислав | 060/0783-044 |  |
|  |  | Јовановић Драган | 031/783-164 |  |
|  |  | Марковић Милутин | 031/782-064 |  |
|  |  | Ђокић Славољуб | 064/0569-604 |  |
| 3. | БРАЈКОВИЋИ | Јоковић Миленко | 064/ 3241-696 |  |
|  |  | Павловић Милика | 069/825-6230 031/781-439 |  |
| 4. | СЕЧА РЕКА | Алексић Бобан | 060/388-7798 |  |
|  |  | Ерчић Борко | 062/884-0087 031/887-817 |  |
| 5. | ГОРЊА РАЖАНА | Миловановић Радован | 060/670-6011 |  |
|  |  | Вујадиновић Вероданка | 069/825-6723 |  |
| 6. | ДОЊА РАЖАНА | Матијевић Миленко | 064/116-4758 |  |
|  |  | Трипковић Миленко | 031/880-263 |  |
| 7. | ГОДЉЕВО | Перишић Јелена | 064/858-0751 |  |
|  |  | Јовановић Веселин | 031/782-501 |  |
| 8. | ВАРДА | Глишић Ненад | 062/884-0040 |  |
|  |  | Радовановић Зорица | 069/825-6232 |  |
| 9. | ГОДЕЧЕВО | Тошић Драгослав | 064/414-4783 |  |
|  |  | Лазаревић Милош | 065/456-0839 |  |
| 10. | МАКОВИШТЕ | Кнежевић Љубиша | 064/261-5649 |  |
|  |  | Ћебић Драгиша | 031/888-387 |  |
| 11. | РАДАНОВЦИ | Богићевић Слободан | 065/920-0000 |  |
|  |  | Муњић Радисав | 031/880-625 |  |
| 12. | СУБЈЕЛ | Миловановић Мирољуб | 064/653-1519 |  |
|  |  | Тодоровић Тихомир | 064/506-4653 |  |
| 13. | МУШИЋИ | Никитовић Горан | 064/354-7730 |  |
|  |  | Симовић Миладин | 031/584-059 |  |
| 14. | ТУБИЋИ | Витезовић Александар | 065/520-4029 |  |
|  |  | Милошевић Слађана | 069/825-6229 |  |
| 15. | ГАЛОВИЋИ | Саша Радивојевић | 062/884-0079 |  |
|  |  | Ђокић Душанка | 069/825-6233 |  |

* у јануару 2023. године ажурирана листа повереника Штаба за ванредне ситуације.

7.3. Подаци о субјектима који се ангажују у одбрани од поплава и бујица

#### 7.3.1. Овлашћена и оспособљена правна лица за заштиту и спасавање

|  |  | ОДГОВОРНО ЛИЦЕ | ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ |
| --- | --- | --- | --- |
| а) Јавна предузећа |  |  |  |
| 1. | КЈП "ЕЛАН" Косјерић | Директор: Славољуб Вујадиновић Технички директор: | 060-8256-292 |
| 2. |  |  |  |
| б) Установе |  |  |  |
| 1. | Завод за јавно здравље Ужице | Директор: др. Влатка Стевановић | 031-563-147 |
| 2. | Општа болница Ужице | Директор: др. Јелена Раковић Радивојевић | 031-599-599 |
| 3. | Дом здравља Косјерић | Директор: Илија Вукадиновић | 031-881-224 062-285-618 |
| 4. | Центар за социјални рад | Директор:Зорица Маринковић | 031-782-584 060-821-203. |
| 5. | Апотекарска установа | Директор: Радојица Нишавић | 031-514-642 |
| в) Привредна друштва |  |  |  |
| 1. |  | Директор: |  |  |
| 2. |  | Директор: |  |  |
| 3. |  | Директор: |  |  |
| 4. |  | Директор: |  |  |
| 6. |  | Власник: |  |  |
| 7. |  | Власник: |  |  |
| 8. |  | Власник: |  |  |
| г) Друштвене организације и удружења |  |  |  |
| 1. | Црвени крст Косјерић | Секретар: Светлана Митровић | 031-781-453 |  |
| 2. |  |  |  |  |

  - Остали субјекти од значаја за одбрану од поплава и бујица

| ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ОРГАНИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ | Адреса | Телефон фиксни | Факс | Локал |
| ЗЛАТИБОРСКИ Управни ОКРУГ | Димитрија Туцовића 52, ужице | 514-262 |  |  |
| ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА, одељење Косјерић | Радише петронијевић 3, косјерић | 781-971 |  |  |
| САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА | Димитрија Туцовића 52, ужице | 513-657 |  |  |
| ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА, заштита животне средине | Димитрија Туцовића 52, ужице | 517-564 |  |  |
| Еколошка инспекција-косјерић | олге грбић 10, косјерић | 781-460 |  |  |
| комунална инспекција-косјерић | олге грбић 10, косјерић | 781-460 |  |  |
| ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА | Димитрија Туцовића 52, ужице | 514-777 |  |  |
| ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА-косјерић | олге грбић 10, косјерић | 781-460 |  |  |
| Собраћајна инспекција-косјерић | олге грбић 10, косјерић | 781-460 |  |  |
| Водопривредна инспекција | Димитрија Туцовића 52, ужице | 500-176 |  |  |
| РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА | Димитрија Туцовића 52, Ужице | 513-483 |  |  |
| МУП – ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА КОСЈЕРИЋ | Олге Грбић 4, Косјерић | 781-523 |  |  |
| СРБИЈАШУМЕ, КОСЈЕРИЋ | Олге Грбић 2, Косјерић | 781-276 |  |  |
| ЈП ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Косјерић | Олге Грбић 3, Косјерић | 781-060 |  |  |
| ДЕЖУРНИ ЕЛЕКТРИЧАР И ДИСПЕЧЕР |  |  |  |  |
| ПОШТА КОСЈЕРИЋ | карађорђрва 62, Косјерић | 881-170 |  |  |
| ТЕЛЕКОМ КОСЈЕРИЋ | карађорђрва 62, Косјерић | 784-084 |  |  |
| ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ |  |  |  |  |
| ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ | М. Обреновића 17, Ужице | 599-599 |  |  |
| ОПШТА БОЛНИЦА УЖИЦЕ | М. Обреновића 17, Ужице | 599-599 |  |  |
| ДОМ ЗДРАВЉА КОСЈЕРИЋ | станоја павловић бб | 781-224 |  |  |
| ХИТНА ПОМОЋ | станоја павловић бб | 781-224 |  |  |
| ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА | Хиландарска 4, Ужице | 563-146 |  |  |
| АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА УЖИЦЕ | Димитрија Туцовића 43 | 510-198, 521-275, 516-100 |  |  |
| Ветеринарска станица –вет доо, косјерић | 11 нова 3, косјерић | 783-133 |  |  |
| САОБРАЋАЈ |  |  |  |  |
| АУТОБУСКА СТАНИЦА |  |  |  |  |
| АУТО МОТО САВЕЗ |  |  |  |  |
| МЕДИЈИ |  |  |  |  |
| ТВ 5 ужице | Михаила Пупина 1, ужице | 517-555 |  |  |
| ТВ лав, студио ужице | омладинска бб | 510-080 |  |  |
| РТС-ДОПИСНИШТВО ужице | димитрија туцовића 101 | 513-555 |  |  |
| ВЕСТИ | Љубе Стојановића 5 | 514-263 |  |  |
| УЖИЧКА НЕДЕЉА | Трг Светог Саве 2 | 519-184 |  |  |
| РАДИО 106 косјерић (златиборски) | Гајеви 56 | 782-455 |  |  |
| РАДИО ЛУНА, регионални радио | Михаила Пупина 10 | 512-346 |  |  |
| РАДИО УЖИЦЕ | Љубе Стојановића 5 | 513-261 |  |  |

## 8. Ресурси који се користе у одбрани од поплава и бујица

8.1. Механизација

#### 8.1.1. Механизација јавних предузећа

За потребе радова на санацији штете настале од поплава као и припреме за спровођење редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је механизација КЈП "ЕЛАН".

Расположива механизација Јавних предузећа:

1.КЈП „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

Списак механизације:

-  1 Комбинована машина JCB 4

-  1 Мини багер

-  2 трактора

-  2 камина кипера

-  2 ауто цистерне

#### 8.1.2. Механизација других правних лица

#### Овлашћени привредни субјекти за реаговање у одбрани од поплава на територији општине Косјерић су:

#### ГЗПР „МИЛОВИЋ КОМЕРЦ“ ГОРАН МИЛОВИЋ ПР КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ)

#### Расположива механизација:

- 4 багера гусеничара

- 3 утоваривача

- 1 булдозер

- 1 грејдер

- 8 камиона кипера

- 1 ваљак

- 1 ниско носећа приколица

- „СОФРОНИЈЕВИЋ“ ДОО КОСЈЕРИЋ

Расположива механизација:

- 4 багера гусеничара

- 3 утоваривача1 комбинована машина JCB 4

- 1 грејдер

- 1 ваљак

- 1 камион дампер

- 5 камина кипера (4 осовине)

- 1 булдозер

- 1 ниско носећа приколица

8.2. Алати, опрема и друга средства

#### 8.2.1. Алати

Алати за извођење радова на одбрани од поплава и бујица обеђују се из средстава цивилне заштите, од јавних предузећа (КЈП "ЕЛАН") и других правних лица и грађана.

#### 8.2.2. Опрема

Опрема (пумпе за испумпавање воде из објеката, исушивачи просторија и др.) обезбеђују се прекоВатрогасне јединице Косјерић, ВСБ Ужице (по потреби), Црвеног крста и средстава цивилне заштите.

#### 8.2.3. Материјалне резерве

У циљу подизања спремности за реаговање у случају настанка поплаве и бујице на територији општине Косјерић потребно је обезбедити следећа материјална средства:

- Џакови – 2000+ 1500 (плетени) ком.

- Канап за везивање врећа – 2 клуба

- Акум.батер.лампе – ___ ком.

- Чизме гумене – ___ пари

- Чизме рибарске -  ___ пари

- Жица, паљена – ___ кг

- Ексери, разни – ___ кг

- Приручна апотека – ___ ком.

Остало, песак, алат, обезбедиће се прекоКЈП „ЕЛАН“.

8.3. Људство

#### 8.3.1. Интервентне екипе

У циљу предузимања хитних мера у случају изненадне појаве бујица и поплава формирају се интервентне екипе. Интервентне екипе чини људство КЈП "ЕЛАН" (минимум 8 људи).

За интервентне екипе јавна предузећа ће обезбедити возила и опрему.

#### 8.3.2. Јавна предузећа и установе које обезбеђују људство (радне јединице)

У случају потребе за ангажовањем већег број људи најпре се формирају радне јединице састављене од запослених у јавним предузећима и установама. Број потребног људства одређује се на основу процене који сачињава Оперативни штаб.

#### 8.3.3. Ангажовање грађана по месним заједницама

Повереници цивилне заштите преко савета месних заједница обавезни су, да у складу са наредбом Оперативног или Општинског штаба изврше ангажовање радно способног локалног становништва са потребном опремом и средствима за предузимање мера на заштити од поплава и бујица (мере припреме за одбрану од поплава и бујица, мере заштите у току трајања поплаве или бујице и мере на санацији након поплаве и бујице).

#### 8.3.4. Ангажовање добровољаца

Ангажовање добровољаца врши се на основу наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације. Ангажовање се врши преко удружења грађана или непосредним позивањем преко средстава информисања. Ангажовани добровољци се разврставају у радне групе највише до 10 људи на чијем челу се налази лице одређено од стране Општинског штаба за ванредне ситуације.

#### 3.3.5. Јединице цивилне заштите

Изменама Закона о ванредним ситуацијама створиће се могућност за формирање јединица цивилне заштите као сталних састава. За општину Косјерићпланирано је формирање јединице цивилне заштите која броји око 25 људи распоређених по водовима према врсти активности која ће се спроводити и одељењима на појединим деловима територије.

8.4. Ресурси за спровођење акција спашавања, евакуације и збрињавања

#### 8.4.1. Спашавање

У извођењу акција спашавања,Општински штаб се ослања на Ватрогасно спасилачку јединицу Косјерић, Ватрогасно спасилачки батаљон Ужице и специјализоване групе Црвеног крста оспособљене за спасавање.

#### 8.4.2. Евакуација

За потребе спровођења евакуације ангажују се:

За превоз становништва:

- Локални општински превозник, а по потреби: остали превозници са територије општине Косјерић, такси удружења и возила у власништву других правних лица.

За превоз стоке и имовине:

- Камиони и друга адекватна превозна средства јавних предузећа, овлашћених правних лица за заштиту и спасавање и по потреби других правних лица.

За превоз посебних категорија лица:

- По потреби се ангажују и возила здравствених установа.

За обезбеђење приликом евакуације:

- Људство и возила МУП.

#### 8.4.3. Збрињавање

Објекти за смештај становништва:

Смештај становништва ће се организовати у објектима основних школа или домова културе, а по потреби и у другим објектима.

Објекти за посебне категорије становништва

Посебне категорије становништва (стари, болесни, лица са посебним потребама и др.) смештаће се у посебне установе и објекте које за то одреди Општински штаб а на основу лекарске процене на терену, да ли су лица са већим или мањим потребама за пружањем помоћи.

Смештај имовине:

Смештај имовине за градско подручје организоваће се у објектима и халама предузећа која више не раде а простор је тренутно празан, а за сеоско подручје у другим домаћинствима и објектима основних школа или домова културе.

Смештај стоке

Смештај стоке извршиће се код локалног становништва.

Снабдевање пијаћом водом:

Организује КЈП "Елан" (ауто-цистерне и стационарне цистерне које се могу монтирати на возила). Стационарне цистерне обезбеђује Општински штаб, а по потреби и Црвени крст.

Здравствено збрињавање:

Здравствено збрињавање врши се средствима и људством Дома здравља Косјерић, Опште болнице Ужице, Црвеног крста Косјерић и Црвеног крста Ужице уз подршку Апотекарске установе.

Хигијенско епидемиолошке мере

Организује Завод за јавно здравље Ужице својим средствима и људством уз ангажовање инспекцијских служби (комунална инспекција, санитарна инспекција, инспекција за заштиту животне средине, ветеринарска инспекција и др.)

## 9. Финансирање одбране од поплава

| Ред. број | Врста средстава | Намена средстава | Буџетски корисник | Позиција | Износ средстава за 2026.годину (у РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства за редовно одржавање инфраструктурних објеката о водотокова | Средства су намењена извођење радова на објектима којима се штите од поплаве битни инфраструктурни објекти (санација, реконструкција, делимично изградња, чишћење пропуста и зацевљених речних токова) |  |  | 0,00 |
| 2. | Наменска средства за инвестиције којима се спречава настанак штете од поплава | Средства су намењена за изградњу нових објеката за заштиту од поплава на токовимa II реда, санацију постојећих објеката на токовима II реда (поправка оштећених преграда и обалоутврда) и биотехничке радове (пошумљавање и озелењавање) |  |  |  |
| 3. | Средства за набавку опреме за ванредне ситуације | Средства су намењена за набавку опреме за поступање јединица ЦЗ и других субјеката у случају настанка елементарне непогоде |  |  | 0,00 |
| 4. | Средства за предузимање мера ради отклањања опасности од поплава по живот и здравље становништва и сигурност објеката | Средства су намењена за спровођење мера заштите и спасавања у случају елементарне непогоде |  |  | 500.000,00 |
| 5. | Средства за покриће трошкова ангажовања људства и механизације | Средства су намењена за ангажовање механизације, људства ради извођења хитних радова на отклањању опасности |  |  |  |
| 6. | Средства за помоћ социјално угроженом становништву за санацију последица елементарних непогода и других несрећа | Средства су намењена за помоћ угроженом становништву (једнократна новчана помоћ) према Правилнику |  |  |  |

9.1. Планиране набавке у 2022. години

| Поз. број | ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ | Процењена вредност |
| --- | --- | --- |
| 7. | СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - УСЛУГЕ |  |
| 7.1. | Услуге одржавања и поправке опреме за узбуњивање | 000.00 |
|  | Одржавање, провера и поправка сирена за узбуњивање и пратеће управљачке и телекомуникационе опреме |  |
| 7.3. | Услуге сервисирања и одржавања остале опреме | 000.00 |
|  | Разно одржавање и поправке опреме за ванредне ситуације |  |
| 8. | АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ВС |  |
| 8.1. | Завршетак адаптације објекта за смештај евакуисаних лица | 000.00 |
| 8.2. | Одржавање објеката од значаја за ВС (магацин ЦЗ) | 000.00 |
| 9. | СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - ОПРЕМА |  |
| 9.2. | Заштитна лична опрема - за јединице и Општински штаб | 000.00 |
| 9.3. | Разни материјали за поступање у ванредној ситуацији | 000.00 |
| 9.4. | Алати за поступање у ванредним ситуацијама | 000.00 |
|  | Ужад (разна); м; 20. Сигнална опрема за обележавање лица места; ком; 5. |  |
| 9.5. | Специјализована опрема за ванредне ситуације (ОЛЗС) | 000.00 |
|  | Вишенаменска опрема. Специјализована опрема за прикупљање нафтиних деривата; кпл; 1. Специјализована опрема за спашавање; кпл; 1. |  |
| 9.6. | Опрема за Општински штаб | 00.00 |

## 10. Активности у вези са планским документима

У 2024.години планирано је да се отпочне се са израдом евиденције стања водотокова и објеката у њима, евидентирањем непосредно и потенцијално угрожених објеката. Прикупљаће се подаци од повереника цивилне заштите као и подаци о пријављеним оштећењима у периоду од 2009 до 2022.године, а затим ће се извршити њихова обрада. Потребно је пронаћи решење за увезивање званичних података и података из планских докумената општине и представљање  критичних локација у јавно расположивим софтверима.

У циљу повећања спремности за одбрану од поплава и бујица у току 2026.године спровешће се следеће активности:

1. Завршетак обраде података о стању водотокова, критичним местима на водотоцима, преглед угрожених објеката;

2. Теренска провера добијених података и картирање односно представљање у софтверу;

3. Израда предлога превентивних мера за најкритичније локације;

4. Израда евиденције - катастра критичних локација на водотоковима на територији општине Косјерић.

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

Скупштина општине Косјерић

Број: 325- 1/2026

_____._____.2026.године

Косјерић, Олге Грбић 3

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Татјана Коковић

Тачност оверава

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ,

Јовиша Лазаревић, дипл.правник

# IV.Прилози

На основу члана 47. став 4. Закона о водама ("Службени гласник Републике Србије", број 30/10),

Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, доноси

Правилник о утврђивању методологије за израду прелиминарне процене ризика од поплава

"Службени гласник РС", бр. 1/2012 од 11.1.2012. године.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се методологија за израду прелиминарне процене ризика од поплава за територију Републике Србије.

Члан 2.

Прелиминарна процена ризика од поплава израђује се ради процене постојећих или могућих ризика од поплава, на основу расположивих података о поплавама из прошлости и анализе дугорочних тенденција које утичу на степен ризика од поплава, укључујући и климатске промене.

Прелиминарном проценом ризика од поплава разматрају се значајне поплаве из прошлости, вероватноћа појаве сличних поплавних догађаја у будућности, могуће штетне последице будућих поплава и карте са приказом расположивих података.

Члан 3.

Ризик од поплава, у смислу овог правилника, је комбинација вероватноће појаве поплаве и могућих штетних последица поплаве на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности.

Члан 4.

Значајна поплава из прошлости, у смислу овог правилника, је поплава која је на поплавном подручју изазвала штету чији износ прелази 10% националног дохотка оствареног на територији јединице локалне самоуправе у претходној години и која је имала значајне штетне последице на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности.

Значајна поплава из прошлости се описује подацима који су дати у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 5.

Значајна могућа будућа поплава, у смислу овог правилника, је поплава која се у будућности може јавити на штићеном поплавном подручју у случају отказа функције или рушења постојећег водног објекта за заштиту од поплава спољним и/или унутрашњим водама, као и на нештићеном поплавном подручју, а која би изазвала штету већег обима и имала значајне штетне последице на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности.

Значајна могућа будућа поплава се описује подацима који су дати у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 6.

Прикупљање, чување, обрада, управљање, анализа и приказ расположивих података из чл. 4. и 5. овог правилника врши се у географском информационом систему који представља саставни део водног информационог система.

Члан 7.

Могуће штетне последице будуће поплаве на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности процењују се на основу топографије терена, типа и начина коришћења земљишта, хидролошких карактеристика водотока, ефикасности система за заштиту од поплава, положаја насељених области и подручја привредних активности, планова дугорочног развоја и утицаја климатских промена.

Члан 8.

За потребе израде прелиминарне процене ризика од поплава за територију Републике Србије израђују се карте основних садржаја и карте поплавних подручја.

Карта основних садржаја, по слојевима, садржи: топографију, хидрографију, педологију, начин коришћења земљишта, насељена места, државну границу, границе аутономних покрајина, границе јединица локалних самоуправа, границе водних подручја, границе подсливова и границе мелиорационих подручја.

На карти поплавних подручја приказују се локације значајних поплава из прошлости и значајних могућих будућих поплава.

Поплавно подручје се на карти поплавног подручја приказује као полигон, тачка или линија зависно од расположивих података.

Члан 9.

На основу израђене прелиминарне процене ризика од поплава одређују се значајна поплавна подручја за територију Републике Србије.

Значајно поплавно подручје, у смислу овог правилника, је поплавно подручје на коме је забележена значајна поплава из прошлости и/или за које се процењује да постоји ризик од значајне могуће будуће поплаве.

За одређивање значајних поплавних подручја у обзир се узимају само оне значајне поплаве из прошлости за које се процени да се у будућности могу поновити са сличним штетним последицама.

Члан 10.

Значајно поплавно подручје се описује подацима који су дати у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Сва значајна поплавна подручја за територију Републике Србије приказују се на карти значајних поплавних подручја.

Члан 11.

Министарство надлежно за послове водопривреде карту значајних поплавних подручја за територију Републике Србије објављује на веб сајту министарства.

Члан 12.

За потребе новелирања прелиминарне процене ризика од поплава јавно водопривредно предузеће основано за обављање водне делатности на одређеној територији врши прикупљање података из Прилога 1. овог правилника о поплавама на водама I реда и исте уноси у базу података у оквиру водног информационог система.

Јединица локалне самоуправе врши прикупљање података из Прилога 1. овог правилника о поплавама на водама II реда и исте доставља јавном водопривредном предузећу из става 1. овог члана.

За потребе новелирања прелиминарне процене ризика од поплава министарство надлежно за послове водопривреде обезбеђује размену података и информација и усаглашавање идентификације значајних поплавних подручја кроз међународну сарадњу са државама са којима дели сливове међудржавних вода.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број 110-00-250/2011-07

У Београду, 29. децембра 2011. године

Министар,

Прилог 1.

ПОДАЦИ О ЗНАЧАЈНОЈ ПОПЛАВИ ИЗ ПРОШЛОСТИ

| НАЗИВ (карактеристична локација и година) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЛОКАЦИЈА ПОПЛАВЕ |  |  |  |  |  |
| ОПШТИНА |  |  |  |  |  |
| НАСЕЉЕНО МЕСТО/КАТАСТАРСКА ОПШТИНА |  |  |  |  |  |
| ВОДНО/МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ |  |  |  |  |  |
| РЕЧНИ СЛИВ/ПОДСЛИВ |  |  |  |  |  |
| ВОДОТОК |  |  |  |  |  |
| ДЕОНИЦА ВОДОТОКА |  |  | Опис |  |  |
|  |  |  | Шифра из оперативног плана за одбрану од поплава |  |  |
| СИСТЕМ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ |  |  | Опис |  |  |
|  |  |  | Шифра из оперативног плана за одбрану од поплава |  |  |
|  |  |  | Реципијент система за одводњавање |  |  |
| КООРДИНАТЕ ЛОКАЦИЈЕ |  |  |  | X |  |
|  |  |  |  | Y |  |
| ОПИС ЛОКАЦИЈЕ (досезање поплаве) |  |  |  |  |  |
| ПРЕКОГРАНИЧНА (да/не) |  |  |  |  |  |
| ДРУГО |  |  |  |  |  |
| 2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОПЛАВЕ |  |  |  |  |  |
| ДАТУМ ПОЈАВЕ |  |  |  |  |  |
| ТРАЈАЊЕ (у данима) |  |  |  |  |  |
| ПОПЛАВЉЕНА ПОВРШИНА (hа) |  |  |  |  |  |
| ДУЖИНА УГРОЖЕНЕ ДЕОНИЦЕ ВОДОТОКА (km) |  |  |  |  |  |
| ПОВРАТНИ ПЕРИОД ПОПЛАВЕ (година)/ВЕРОВАТНОЋА ПОЈАВЕ (%) |  |  |  |  |  |
| МАКСИМАЛНИ РЕГИСТРОВАНИ ВОДОСТАЈ |  |  |  | на водомерној станици |  |
|  |  |  |  | на другом месту |  |
| РЕГИСТРОВАНЕ ПАДАВИНЕ (mm) |  |  |  | на метеоролошкој станици |  |
|  |  |  |  | просечно на сливу/делу слива |  |
| ДРУГО |  |  |  |  |  |
| УЗРОК ПОПЛАВЕ |  | Интензивне падавине |  |  |  |
|  |  | Топљење снега |  |  |  |
|  |  | Висок ниво подземне воде |  |  |  |
|  |  | Изливање воде из корита природног или вештачког водотока |  |  |  |
|  |  | Преливање/рушење насипа |  |  |  |
|  |  | Преливање на брани/рушење бране |  |  |  |
|  |  | Друго |  |  |  |
|  |  | Нема података |  |  |  |
| МЕХАНИЗАМ ПОПЛАВЕ |  | Превазиђен капацитет основног корита водотока без заштитног система |  |  |  |
|  |  | Преливање насипа - превазиђен меродавни проток |  |  |  |
|  |  | Отказ функције (продор/рушење/погрешно управљање) заштитног објекта/опреме |  |  |  |
|  |  | Блокада или сужење корита/загушење моста/ледена баријера |  |  |  |
|  |  | Друго |  |  |  |
|  |  | Нема података |  |  |  |
| КАРАКТЕР ПОПЛАВЕ |  | Спор настанак |  |  |  |
|  |  | Брз настанак - није бујична |  |  |  |
|  |  | Бујична - мали слив, кратко време концентрације |  |  |  |
|  |  | Са великим дубинама |  |  |  |
|  |  | Са великим брзинама |  |  |  |
|  |  | Са великом количином пливајућег и речног наноса |  |  |  |
|  |  | Са екстремним водостајем/протицајем/дужином трајања, ... или проузрокована екстремним падавинама |  |  |  |
|  |  | Друго |  |  |  |
|  |  | Нема података |  |  |  |
| 3. ПОДАЦИ О ПОСЛЕДИЦАМА ПОПЛАВЕ |  |  |  |  |  |
| ПОСЛЕДИЦЕ НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ | Врста последице |  |  | Последице на здравље људи (непосредни/посредни штетни утицај на здравље људи услед загађења или прекида снабдевања водом, укључиво и жртве) |  |
|  |  |  |  | Последице по друштвену заједницу (штетни утицаји по локалну самоуправу, службу за ванредне ситуације, образовне, здравствене и социјалне установе и др.) |  |
|  |  |  |  | Друге штетне последице |  |
|  |  |  |  | Није применљиво |  |
|  | Број поплављених стамбених објеката |  |  |  |  |
|  | Број угрожених становника |  |  |  |  |
|  | Број евакуисаних домаћинстава |  |  |  |  |
|  | Број евакуисаних становника |  |  |  |  |
|  | Број страдалих људи |  |  |  |  |
|  | Опис страдања (у току саме поплаве или накнадно услед повреда или болести изазваних поплавом) |  |  |  |  |
|  | Угрожене рањиве групе људи (деца, стари, болесни и др.) |  |  |  |  |
|  | Укупна штета од поплаве на људско здравље (у динарима) |  |  |  |  |
|  | Остале информације о штети |  |  |  |  |
|  | Нема података |  |  |  |  |
| ПОСЛЕДИЦЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ | Врста последице |  |  | Последице по статус површинских и подземних вода (биолошки, еколошки или физичко-хемијски) |  |
|  |  |  |  | Последице по заштићена подручја (станишта, воде за купање, воде за пиће и др.) |  |
|  |  |  |  | Потенцијални извори загађења (IPPC и Seveso постројења, тачкасти и расути загађивачи и др.) |  |
|  |  |  |  | Друге штетне последице |  |
|  |  |  |  | Није применљиво |  |
|  | Укупна штета од поплаве на животну средину (у динарима) |  |  |  |  |
|  | Остале информације о штети |  |  |  |  |
|  | Нема података |  |  |  |  |
| ПОСЛЕДИЦЕ НА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ | Врста последице |  |  | Последице на културно наслеђе (споменици, музеји, археолошка налазишта, духовни објекти, културно-историјски локалитети и др.) |  |
|  |  |  |  | Друге штетне последице |  |
|  |  |  |  | Није применљиво |  |
|  | Укупна штета од поплаве на културно наслеђе (у динарима) |  |  |  |  |
|  | Остале информације о штети |  |  |  |  |
|  | Нема података |  |  |  |  |
| ПОСЛЕДИЦЕ НА ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ | Врста последице |  |  | По имовину физичких лица (стамбени и други објекти, возила и др.) |  |
|  |  |  |  | По инфраструктурне објекте (саобраћајни, енергетски, комуникациони, комунални и др.) |  |
|  |  |  |  | По заштитне водне објекте и водне објекте за одводњавање |  |
|  |  |  |  | По коришћење руралних површина (пољопривреда, шумарство, рударство, риболов и др.) |  |
|  |  |  |  | На привредне активности (производња, грађевинарство, малопродаја, услуге и др.) |  |
|  |  |  |  | Друге штетне последице |  |
|  |  |  |  | Није применљиво |  |
|  | Укупна штета од поплаве на привредне активности (у динарима) |  |  |  |  |
|  | Остале информације о штети |  |  |  |  |
|  | Нема података |  |  |  |  |
| ОПИС ПОПЛАВЕ И ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА И ИЗНОС УКУПНИХ ШТЕТА (у динарима) (уколико не постоје горе наведени детаљни подаци) |  |  |  |  |  |
| ОСТАЛЕ РЕЛЕВАНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ (примењене мере одбране од поплава, изведени санациони радови, планирани/изведени радови у циљу смањења ризика од поплава и др.) |  |  |  |  |  |
| ПОРЕКЛО ПОДАТАКА |  |  |  |  |  |

Прилог 2.

ПОДАЦИ О ЗНАЧАЈНО МОГУЋОЈ БУДУЋОЈ ПОПЛАВИ

| НАЗИВ (карактеристична локација и година) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЛОКАЦИЈА ПОПЛАВЕ |  |  |  |  |
| ОПШТИНА |  |  |  |  |
| НАСЕЉЕНО МЕСТО/КАТАСТАРСКА ОПШТИНА |  |  |  |  |
| ВОДНО/МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ |  |  |  |  |
| РЕЧНИ СЛИВ/ПОДСЛИВ |  |  |  |  |
| ВОДОТОК |  |  |  |  |
| ДЕОНИЦА ВОДОТОКА |  | Опис |  |  |
|  |  | Шифра из оперативног плана за одбрану од поплава |  |  |
| СИСТЕМ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ |  | Опис |  |  |
|  |  | Шифра из оперативног плана за одбрану од поплава |  |  |
|  |  | Реципијент система за одводњавање |  |  |
| КООРДИНАТЕ ЛОКАЦИЈЕ |  |  | X |  |
|  |  |  | Y |  |
| ОПИС ЛОКАЦИЈЕ (досезање поплаве) |  |  |  |  |
| ПРЕКОГРАНИЧНА (да/не) |  |  |  |  |
| ДРУГО |  |  |  |  |
| 2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОПЛАВЕ |  |  |  |  |
| УГРОЖЕНА ПОВРШИНА (hа) |  |  |  |  |
| ДУЖИНА УГРОЖЕНЕ ДЕОНИЦЕ ВОДОТОКА (km) |  |  |  |  |
| ПОВРАТНИ ПЕРИОД ПОПЛАВЕ (година)/ВЕРОВАТНОЋА ПОЈАВЕ (%) |  |  |  |  |
| ДРУГО |  |  |  |  |
| УЗРОК ПОПЛАВЕ | Интензивне падавине |  |  |  |
|  | Топљење снега |  |  |  |
|  | Висок ниво подземне воде |  |  |  |
|  | Изливање воде из корита природног или вештачког водотока |  |  |  |
|  | Преливање/рушење насипа |  |  |  |
|  | Преливање на брани/рушење бране |  |  |  |
|  | Друго |  |  |  |
| МЕХАНИЗАМ ПОПЛАВЕ | Превазиђен капацитет основног корита водотока без заштитног система |  |  |  |
|  | Преливање насипа - превазиђен меродавни проток |  |  |  |
|  | Отказ функције (продор/рушење/погрешно управљање) заштитног објекта/опреме |  |  |  |
|  | Блокада или сужење корита/загушење моста/ледена баријера |  |  |  |
|  | Друго |  |  |  |
| КАРАКТЕР ПОПЛАВЕ | Спор настанак |  |  |  |
|  | Брз настанак - није бујична |  |  |  |
|  | Бујична - мали слив, кратко време концентрације |  |  |  |
|  | Са великим дубинама |  |  |  |
|  | Са великим брзинама |  |  |  |
|  | Са великом количином пливајућег и речног наноса |  |  |  |
|  | Са екстремним водостајем/протицајем/дужином трајања, ... или проузрокована екстремним падавинама |  |  |  |
|  | Друго |  |  |  |
| 3. ПОДАЦИ О ПОСЛЕДИЦАМА ПОПЛАВЕ |  |  |  |  |
| ПОСЛЕДИЦЕ НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ | Врста последице |  | Последице на здравље људи (непосредни/посредни штетни утицај на здравље људи услед загађења или прекида снабдевања водом, укључиво и жртве) |  |
|  |  |  | Последице по друштвену заједницу (штетни утицаји по локалну самоуправу, службу за ванредне ситуације, образовне, здравствене и социјалне установе и др.) |  |
|  |  |  | Друге штетне последице |  |
|  |  |  | Није применљиво |  |
| ПОСЛЕДИЦЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ | Врста последице |  | Последице по статус површинских и подземних вода (биолошки, еколошки или физичко-хемијски) |  |
|  |  |  | Последице по заштићена подручја (станишта, воде за купање, воде за пиће и др.) |  |
|  |  |  | Потенцијални извори загађења (IPPC и Seveso постројења, тачкасти и расути загађивачи и др.) |  |
|  |  |  | Друге штетне последице |  |
|  |  |  | Није применљиво |  |
| ПОСЛЕДИЦЕ НА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ | Врста последице |  | Последице на културно наслеђе (споменици, музеји, археолошка налазишта, духовни објекти, културно-историјски локалитети и др.) |  |
|  |  |  | Друге штетне последице |  |
|  |  |  | Није применљиво |  |
| ПОСЛЕДИЦЕ НА ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ | Врста последице |  | По имовину физичких лица (стамбени и други објекти, возила и др.) |  |
|  |  |  | По инфраструктурне објекте (саобраћајни, енергетски, комуникациони, комунални и др.) |  |
|  |  |  | По заштитне водне објекте и водне објекте за одводњавање |  |
|  |  |  | По коришћење руралних површина (пољопривреда, шумарство, рударство, риболов и др.) |  |
|  |  |  | На привредне активности (производња, грађевинарство, малопродаја, услуге и др.) |  |
|  |  |  | Друге штетне последице |  |
|  |  |  | Није применљиво |  |
| ОСТАЛЕ РЕЛЕВАНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ (планирани радови у циљу смањења ризика од поплава и др.) |  |  |  |  |
| ПОРЕКЛО ПОДАТАКА |  |  |  |  |

Прилог 3.

ПОДАЦИ O ЗНАЧАЈНОМ ПОПЛАВНОМ ПОДРУЧЈУ

| НАЗИВ (карактеристична локација) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗНАЧАЈНОГ ПОПЛАВНОГ ПОДРУЧЈА (поплава из прошлости, могућа будућа поплава) |  |  |  |  |
| 1. ЛОКАЦИЈА ПОДРУЧЈА |  |  |  |  |
| ОПШТИНА |  |  |  |  |
| НАСЕЉЕНО МЕСТО/КАТАСТАРСКА ОПШТИНА |  |  |  |  |
| ВОДНО/МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ |  |  |  |  |
| РЕЧНИ СЛИВ/ПОДСЛИВ |  |  |  |  |
| ВОДОТОК |  |  |  |  |
| ДЕОНИЦА ВОДОТОКА |  | Опис |  |  |
|  |  | Шифра из оперативног плана за одбрану од поплава |  |  |
| СИСТЕМ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ |  | Опис |  |  |
|  |  | Шифра из оперативног плана за одбрану од поплава |  |  |
|  |  | Реципијент система за одводњавање |  |  |
| КООРДИНАТЕ ЛОКАЦИЈЕ |  |  | X |  |
|  |  |  | Y |  |
| ОПИС ЛОКАЦИЈЕ (досезање поплаве) |  |  |  |  |
| ПРЕКОГРАНИЧНО (да/не) |  |  |  |  |
| ДРУГО |  |  |  |  |
| 2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОПЛАВЕ |  |  |  |  |
| ДУЖИНА УГРОЖЕНЕ ДЕОНИЦЕ ВОДОТОКА (km) |  |  |  |  |
| ПОВРАТНИ ПЕРИОД ПОПЛАВЕ (година)/ВЕРОВАТНОЋА ПОЈАВЕ (%) |  |  |  |  |
| ДРУГО |  |  |  |  |
| УЗРОК ПОПЛАВЕ | Интензивне падавине |  |  |  |
|  | Топљење снега |  |  |  |
|  | Висок ниво подземне воде |  |  |  |
|  | Изливање воде из корита природног или вештачког водотока |  |  |  |
|  | Преливање/рушење насипа |  |  |  |
|  | Преливање на брани/рушење бране |  |  |  |
|  | Друго |  |  |  |
| МЕХАНИЗАМ ПОПЛАВЕ | Превазиђен капацитет основног корита водотока без заштитног система |  |  |  |
|  | Преливање насипа - превазиђен меродавни проток |  |  |  |
|  | Отказ функције (продор/рушење/погрешно управљање) заштитног објекта/опреме |  |  |  |
|  | Блокада или сужење корита/загушење моста/ледена баријера |  |  |  |
|  | Друго |  |  |  |
| КАРАКТЕР ПОПЛАВЕ | Спор настанак |  |  |  |
|  | Брз настанак - није бујична |  |  |  |
|  | Бујична - мали слив, кратко време концентрације |  |  |  |
|  | Са великим дубинама |  |  |  |
|  | Са великим брзинама |  |  |  |
|  | Са великом количином пливајућег и речног наноса |  |  |  |
|  | Са екстремним водостајем/протицајем/дужином трајања, ... или проузрокована екстремним падавинама |  |  |  |
|  | Друго |  |  |  |
| 3. ПОДАЦИ О ПОСЛЕДИЦАМА ПОПЛАВЕ |  |  |  |  |
| ПОСЛЕДИЦЕ НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ | Врста последице |  | Последице на здравље људи (непосредни/посредни штетни утицај на здравље људи услед загађења или прекида снабдевања водом, укључиво и жртве) |  |
|  |  |  | Последице по друштвену заједницу (штетни утицаји по локалну самоуправу, службу за ванредне ситуације, образовне, здравствене и социјалне установе и др.) |  |
|  |  |  | Друге штетне последице |  |
|  |  |  | Није применљиво |  |
| ПОСЛЕДИЦЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ | Врста последице |  | Последице по статус површинских и подземних вода (биолошки, еколошки или физичко-хемијски) |  |
|  |  |  | Последице по заштићена подручја (станишта, воде за купање, воде за пиће и др.) |  |
|  |  |  | Потенцијални извори загађења (IPPC и Seveso постројења, тачкасти и расути загађивачи и др.) |  |
|  |  |  | Друге штетне последице |  |
|  |  |  | Није применљиво |  |
| ПОСЛЕДИЦЕ НА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ | Врста последице |  | Последице на културно наслеђе (споменици, музеји, археолошка налазишта, духовни објекти, културно - историјски локалитети и др.) |  |
|  |  |  | Друге штетне последице |  |
|  |  |  | Није применљиво |  |
| ПОСЛЕДИЦЕ НА ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ | Врста последице |  | По имовину физичких лица (стамбени и други објекти, возила и др.) |  |
|  |  |  | По инфраструктурне објекте (саобраћајни, енергетски, комуникациони, комунални и др.) |  |
|  |  |  | По заштитне водне објекте и водне објекте за одводњавање |  |
|  |  |  | По коришћење руралних површина (пољопривреда, шумарство, рударство, риболов и др.) |  |
|  |  |  | На привредне активности (производња, грађевинарство, малопродаја, услуге и др.) |  |
|  |  |  | Друге штетне последице |  |
|  |  |  | Није применљиво |  |
| ДРУГЕ ПОСЛЕДИЦЕ |  |  |  |  |
| ОСТАЛЕ РЕЛЕВАНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ |  |  |  |  |

Прилог бр.6. ЕВИДЕНЦИОНЕ ТАБЕЛЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

У прилогу су дате прописане табеле за једноставније попуњавање података од стране повереника ЦЗ

| МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ______________________ |  |  |  | Табела 1. |  |  |  | Попуњено дана: ____________ године Податке прикупио: ______________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПОДАЦИ О КРИТИЧНИМ МЕСТИМА - мостови и пропусти – |  |  |  |  |  |  |
| Ред. број |  | ЛОКАЦИЈА (опис места на коме се објекат налази) | Алтернативни пут у случају уништења | Конструкција моста / пропуста |  | Стање објекта | Степен уређења корита на којој се налази | Стање корита |  | Учесталост оштећења од бујице у последњих 10 година | Објекти који могу бити угрожени (број) |  | Оквирна процена обима радова |
|  |  | Путни правац: | 1. Постоји 2. Не постоји Врста објекта: 1. Мост 2. Пропуст | 1. Бетон 2. Армирани бетон 3. Дрвени 4. Челични 5. Остало _________________ |  | 1. Добро 2. Лоше 3. Склоно паду Видљива оштећења: 1. Да 2. Не | 1. Регулисано 2. Делимично регулисано 3. Нерегулисано | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано |  | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ___ |  | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ: ________________ |
|  |  | Путни правац: | 1. Постоји 2. Не постоји Врста објекта: 1. Мост 2. Пропуст | 1. Бетон 2. Армирани бетон 3. Дрвени 4. Челични 5. Остало _________________ |  | 1. Добро 2. Лоше 3. Склоно паду Видљива оште-ћења: 1. Да 2. Не | 1. Регулисано 2. Делимично регулисано 3. Нерегулисано | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано |  | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ___ |  | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ: ________________ |
|  |  | Путни правац: | 1. Постоји 2. Не постоји Врста објекта: 1. Мост 2. Пропуст | 1. Бетон 2. Армирани бетон 3. Дрвени 4. Челични 5. Остало _________________ |  | 1. Добро 2. Лоше 3. Склоно паду Видљива оште-ћења: 1. Да 2. Не | 1. Регулисано 2. Делимично регулисано 3. Нерегулисано | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано |  | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ___ |  | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ: ________________ |
|  |  | Путни правац: | 1. Постоји 2. Не постоји Врста објекта: 1. Мост 2. Пропуст | 1. Бетон 2. Армирани бетон 3. Дрвени 4. Челични 5. Остало _________________ |  | 1. Добро 2. Лоше 3. Склоно паду Видљива оште-ћења: 1. Да 2. Не | 1. Регулисано 2. Делимично регулисано 3. Нерегулисано | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано |  | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ___ |  | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ: ________________ |
|  |  | Путни правац: | 1. Постоји 2. Не постоји Врста објекта: 1. Мост 2. Пропуст | 1. Бетон 2. Армирани бетон 3. Дрвени 4. Челични 5. Остало _________________ |  | 1. Добро 2. Лоше 3. Склоно паду Видљива оште-ћења: 1. Да 2. Не | 1. Регулисано 2. Делимично регулисано 3. Нерегулисано | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано |  | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ___ |  | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ: ________________ |
|  |  | Путни правац: | 1. Постоји 2. Не постоји Врста објекта: 1. Мост 2. Пропуст | 1. Бетон 2. Армирани бетон 3. Дрвени 4. Челични 5. Остало _________________ |  | 1. Добро 2. Лоше 3. Склоно паду Видљива оште-ћења: 1. Да 2. Не | 1. Регулисано 2. Делимично регулисано 3. Нерегулисано | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано |  | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ___ |  | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ: ________________ |

| МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ______________________ | Табела 2. | Попуњено дана: ____________ године Податке прикупио: ______________________ |
| --- | --- | --- |
| ПОДАЦИ О КРИТИЧНИМ МЕСТИМА - одводник површинских вода (путни јаркови, канали и локалне депресије) на делу где његово стање изазива плављење - |  |  |

(заокружити број испред понуђеног одговора - један или више)

| Ред. број | ЛОКАЦИЈА (опис места на коме се објекат налази) | Врста одводника површинских вода | Намена објекта | Карактеристике одводника | Стање објекта | Пропусна моћ и место на које се вода одводи | Објекти који трпе последице нефункционисања одводника | Учесталост појаве плављења објеката у последњих 10 година | Окврина процена обима радова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Путни правац | 1. Путни јарак | 1.Прикупљање воде са пута 2. Прикупљање воде и са других површина | 1. Обложени 2. Земљани 3. Колектор Дужина _____ м Ширина: У дну _____ м На врху или Ø ___ м | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано Видљива оште-ћења: 1. Да 2. Не | Пропусна моћ у случају обилних падавина: 1. Довољна 2. Недовољна Вода из одводника одводи се у: 1. Канал 2. Водоток 3. На земљиште | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ______ (ха) | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ ___________ |
|  |  | 2. Путни канал или решетка | 1. Одвођење воде са саобраћајнице 2. Одвођење воде са других површина |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Канал | 1. На путу 2. Поред пута кога угрожава када се напуни водом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Локална депресија |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Путни правац | 1. Путни јарак | 1.Прикупљање воде са пута 2. Прикупљање воде и са других површина | 1. Обложени 2. Земљани 3. Колектор Дужина _____ м Ширина: У дну _____ м На врху или Ø ___ м | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано Видљива оште-ћења: 1. Да 2. Не | Пропусна моћ у случају обилних падавина: 1. Довољна 2. Недовољна Вода из одводника одводи се у: 1. Канал 2. Водоток 3. На земљиште | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ______ (ха) | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ ___________ |
|  |  | 2. Путни канал или решетка | 1. Одвођење воде са саобраћајнице 2. Одвођење воде са других површина |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Канал | 1. На путу 2. Поред пута кога угрожава када се напуни водом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Локална депресија |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Путни правац | 1. Путни јарак | 1.Прикупљање воде са пута 2. Прикупљање воде и са других површина | 1. Обложени 2. Земљани 3. Колектор Дужина _____ м Ширина: У дну _____ м На врху или Ø ___ м | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано Видљива оште-ћења: 1. Да 2. Не | Пропусна моћ у случају обилних падавина: 1. Довољна 2. Недовољна Вода из одводника одводи се у: 1. Канал 2. Водоток 3. На земљиште | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ______ (ха) | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ ___________ |
|  |  | 2. Путни канал или решетка | 1. Одвођење воде са саобраћајнице 2. Одвођење воде са других површина |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Канал | 1. На путу 2. Поред пута кога угрожава када се напуни водом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Локална депресија |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Путни правац | 1. Путни јарак | 1.Прикупљање воде са пута 2. Прикупљање воде и са других површина | 1. Обложени 2. Земљани 3. Колектор Дужина _____ м Ширина: У дну _____ м На врху или Ø ___ м | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано Видљива оште-ћења: 1. Да 2. Не | Пропусна моћ у случају обилних падавина: 1. Довољна 2. Недовољна Вода из одводника одводи се у: 1. Канал 2. Водоток 3. На земљиште | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ______ (ха) | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ ___________ |
|  |  | 2. Путни канал или решетка | 1. Одвођење воде са саобраћајнице 2. Одвођење воде са других површина |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Канал | 1. На путу 2. Поред пута кога угрожава када се напуни водом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Локална депресија |  |  |  |  |  |  |  |

| МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ______________________ | Табела 3. | Попуњено дана: ____________ године Податке прикупио: ______________________ |
| --- | --- | --- |
| ПОДАЦИ О КРИТИЧНИМ МЕСТИМА - други објекти, локације и др. чије стање или постојање изазива плављење - |  |  |

(заокружити број испред понуђеног одговора - један или више)

| Ред. број | ЛОКАЦИЈА (опис места на коме се објекат налази) | Врста | Кратак опис | Стање | Где завршава бујична вода | Објекти који трпе последице | Учесталост појаве плављења објеката у последњих 10 година | Окврина процена обима радова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Путни правац | 1. Усек у коме се јавља бујични ток 2. Депонија 3. Прилазни пут 4. Клизиште 5. Нанос земље - одрон 6. Остало |  | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано | 1. Водоток 1. Канал 2. Путни јарак 3. Локална депресија 4. На земљишту 5. Остало: | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ______ (ха) | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ ___________ |
|  | Путни правац | 1. Усек у коме се јавља бујични ток 2. Депонија 3. Прилазни пут 4. Клизиште 5. Нанос земље - одрон 6. Остало |  | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано | 1. Водоток 1. Канал 2. Путни јарак 3. Локална депресија 4. На земљишту 5. Остало: | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ______ (ха) | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ ___________ |
|  | Путни правац | 1. Усек у коме се јавља бујични ток 2. Депонија 3. Прилазни пут 4. Клизиште 5. Нанос земље - одрон 6. Остало |  | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано | 1. Водоток 1. Канал 2. Путни јарак 3. Локална депресија 4. На земљишту 5. Остало: | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ______ (ха) | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ ___________ |
|  | Путни правац | 1. Усек у коме се јавља бујични ток 2. Депонија 3. Прилазни пут 4. Клизиште 5. Нанос земље - одрон 6. Остало |  | 1. Добро 2. Делимично зарасло 3. Потпуно зарасло 4. Делимично затрпано 5. Потпуно затрпано | 1. Водоток 1. Канал 2. Путни јарак 3. Локална депресија 4. На земљишту 5. Остало: | 1. Стамбени _____ 2. Јавни _____ 3. Привредни ____ 4. Помоћни ____ 5. Пољ. површ. ______ (ха) | 1. 0 - 1 пута 2. 2 - 5 пута 3. 6 - 10 пута 4. 11 - 15 пута 5. преко 16 пута | 1. Чишћење 2. Мања интерв. 3. Већа интерв. 4. Поновна изградња ПРИОРИТЕТ У МЗ ___________ |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТАБЕЛА О КРИТИЧНИМ МЕСТИМА

1. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПОЈМОВА:

КРИТИЧНО МЕСТО представља локацију на којој је због стања објеката, природних карактеристика, оштећења или ненаменског коришћења већ долазило до плављења и угрожавања пута или објеката

МОСТ је грађевински објекат направљен за прелажење природне (водоток, јарак и сл.) или вештачке препреке.

ПРОПУСТ је грађевински објекат постављен у трупу пута преко водотока или бујичног тока. Може бити зацевљен или бетониран.

ПУТНИ ЈАРАК  је канал уз саобраћајницу направљен да прикупља воду са пута.

ПУТНИ КАНАЛ ИЛИ РЕШЕТКА је канал на макадамском путу, односно решетка на улици која је направљена да сведе воду са пута како би се спречило отицање низ њега.

КАНАЛ је објекат који одводи воду до водотока

ЛОКАЛНА ДЕПРЕСИЈА  је улегнуће на путу или терену у коме се задржава вода.

УСЕК је део терена у коме се јавља бујични ток

ДЕПОНИЈА је место на коме се баца отпад или складишти неки материјал, ствари и др. који у случају бујице доспевају у водоток.

ПРИЛАЗНИ ПУТ је саобраћајница која служи за прилаз индивидуалном објекту, која излази на путни правац. У овом случају сагледавају се само прилазни путеви којима се слива велика количина воде на путни правац и оштећује га.

КЛИЗИШТЕ је стеновита или растресита стенска маса која под утицајем гравитације клизи низ падину. Клизиште мора бити стручно потврђено. Уколико није потврђено да се ради о клизишту то место третирајте као одрон.

НАНОС ЗЕМЉЕ - ОДРОН представља вештачки нанету земљу или нанос створен откидањем и наглим стропоштавањем стенске масе и земље низ стрме падине (одрон).

ОСТАЛО могу бити изграђени објекти (стамбени, помоћни, пословни), подзиде, преграде на водотоку, оборена стабла и тд. који у случају бујице смањују проток водотока или бујице и доводе до плављења.

ЛОКАЦИЈА представља што је могуће тачнији опис места на коме долази до изливања или на коме се налази неки од објеката. Може се описивати и навођењем најближе одреднице (нпр. "код куће Н.Н." или "на скретању ка _____" или "100 м од ____" или " ул. Пора 125".)

ПУТНИ ПРАВАЦ представља деоницу локалног пута или део улице.

2. ПОПУЊАВАЊЕ ТАБЕЛА:

Табеле се попуњавају уписивањем података или заокруживањем једног или више понуђених одговора у зависности од стања које желите да представите. Димензије треба дати што је могуће прецизније. Код угрожених објеката упишите број објеката имајући у виду да треба да дате податке само о објектима који су већ били угрожени.

3. ДОБИЈАЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА:

За разјашњења и додатне податке можете се обратити на телефон ____________ (бр. и име лица), а код компликованијих ситуација, објасните им у чему је проблем како би они затражили прецизнија упутства од Руковаоца планом одбране од поплава (Име и Презиме).

4. НАЧИН ПРЕДАЈЕ ПОПУЊЕНИХ ТАБЕЛА

Најбоље је уколико сте у могућности да табеле доставите лично у Општинску  управу именованом лицу за прикупљање података. Уколико то нисте у могућности пошаљите попуњене табеле поштом.

5. УМНОЖАВАЊЕ ТАБЕЛА

Прослеђен вам је одређен број табела. Уколико то није довољно можете их умножити.

РОК ЗА ДОСТАВУ ПОПУЊЕНИХ ТАБЕЛА ЈЕ _____________________________. ГОДИНЕ